
2026年度首批公益性地质勘查

铝土矿基础类项目
招  标  文  件

项目编号：1499002026CGK00870

招标编号：1499002026CGK00870

采 购 人：山西省自然资源厅
代理机构：山西佰辰建设项目管理有限公司
二○二六年五月

2026年度首批公益性地质勘查

铝土矿基础类项目
招  标  文  件

项目编号：1499002026CGK00870

招标编号：1499002026CGK00870

采 购 人：山西省自然资源厅（盖章）
代理机构：山西佰辰建设项目管理有限公司（盖章）
二○二六年五月
目  录

2第一部分 招标公告


10第二部分 供应商须知


32第三部分 资格审查内容及标准


33第四部分 评标标准和评标方法


39第五部分 商务、技术要求


80第六部分 合同原则


83第七部分 投标文件部分格式


108第八部分 相关附件




第一部分  招标公告

项目概况：2026年度首批公益性地质勘查铝土矿基础类项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年06月11日08点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

项目编号：1499002026CGK00870 
项目名称：2026年度首批公益性地质勘查铝土矿基础类项目
预算金额（元）：142266800
最高限价（元）：142266800
采购需求：

标项一

标项名称: 包1：山西省静乐县土沟矿区铝土矿普查 

数量:

预算金额（元）：5536500
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：山西省静乐县土沟矿区铝土矿普查，具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件中有关商务、技术和服务的相应规定为准；
备注：

标项二

标项名称: 包2：山西省保德县土门矿区铝土矿普查 

数量:

预算金额（元）：5379200
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：山西省保德县土门矿区铝土矿普查，具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件中有关商务、技术和服务的相应规定为准；
备注：
标项三

标项名称: 包3 ：山西省交口县黑龙申矿区铝土矿普查
数量:

预算金额（元）：2723900
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：山西省交口县黑龙申矿区铝土矿普查，具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件中有关商务、技术和服务的相应规定为准；
备注：

标项四

标项名称: 包4 ：山西省静乐县井沟矿区铝土矿普查
数量:

预算金额（元）：8098000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：山西省静乐县井沟矿区铝土矿普查，具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件中有关商务、技术和服务的相应规定为准；
备注：

标项五

标项名称: 包5：山西省蒲县黄家庄矿区铝土矿普查 

数量:

预算金额（元）：7256100
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：山西省蒲县黄家庄矿区铝土矿普查，具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件中有关商务、技术和服务的相应规定为准；
备注：

标项六

标项名称: 包6： 山西省神池县苍儿洼矿区铝土矿普查
数量:

预算金额（元）：6324200
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：山西省神池县苍儿洼矿区铝土矿普查，具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件中有关商务、技术和服务的相应规定为准；
备注：
标项七

标项名称: 包7 ：山西省盂县郭村矿区铝土矿普查
数量:

预算金额（元）：3364800
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：山西省盂县郭村矿区铝土矿普查，具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件中有关商务、技术和服务的相应规定为准；
备注：

标项八

标项名称: 包8：山西省汾西县回城矿区铝土矿普查
数量:

预算金额（元）：5821600
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：山西省汾西县回城矿区铝土矿普查，具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件中有关商务、技术和服务的相应规定为准；
备注：

标项九

标项名称: 包9 ：山西省汾西县罗殿矿区铝土矿普查
数量:

预算金额（元）：5259300
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：山西省汾西县罗殿矿区铝土矿普查，具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件中有关商务、技术和服务的相应规定为准；
备注：

标项十

标项名称: 包10 ：山西省神池县丁家梁矿区铝土矿普查
数量:

预算金额（元）：13998900
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：山西省神池县丁家梁矿区铝土矿普查，具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件中有关商务、技术和服务的相应规定为准；
备注：

标项十一

标项名称: 包11 ：山西省乡宁县郭元矿区铝土矿普查
数量:

预算金额（元）：4752700
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：山西省乡宁县郭元矿区铝土矿普查，具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件中有关商务、技术和服务的相应规定为准；
备注：
标项十二

标项名称: 包12：山西省汾西县党家庄矿区铝土矿普查 

数量:

预算金额（元）：4879400
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：山西省汾西县党家庄矿区铝土矿普查，具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件中有关商务、技术和服务的相应规定为准；
备注：

标项十三

标项名称: 包13：山西省灵石县桃钮矿区铝土矿普查 

数量:

预算金额（元）：5897700
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：山西省灵石县桃钮矿区铝土矿普查，具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件中有关商务、技术和服务的相应规定为准；
备注：

标项十四

标项名称: 包14 ：山西省临县阳泉村矿区铝土矿普查
数量:

预算金额（元）：14865600
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：山西省临县阳泉村矿区铝土矿普查，具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件中有关商务、技术和服务的相应规定为准；
备注：

标项十五

标项名称: 包15 ：山西省古交市耿家庄矿区铝土矿普查
数量:

预算金额（元）：3498300
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：山西省古交市耿家庄矿区铝土矿普查，具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件中有关商务、技术和服务的相应规定为准；
备注： 

标项十六

标项名称: 包16 ：山西省万柏林区银角矿区铝土矿普查
数量:

预算金额（元）：3942400
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：山西省万柏林区银角矿区铝土矿普查，具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件中有关商务、技术和服务的相应规定为准；
备注：
标项十七

标项名称: 包17 :山西省汾西县季家庄矿区铝土矿普查
数量:

预算金额（元）：6205600
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：山西省汾西县季家庄矿区铝土矿普查，具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件中有关商务、技术和服务的相应规定为准；
备注：

标项十八

标项名称: 包18:太原市城市地质安全风险调查评价与区划 

数量:

预算金额（元）：34462600
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：太原市城市地质安全风险调查评价与区划，具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件中有关商务、技术和服务的相应规定为准；
备注：

合同履约期限：包 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18，自合同签订之日起3年内完成，达到验收标准。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：包 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18：非专门面向中小企业采购
3.本项目的特定资格要求：

【包1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18】

供应商拟派项目负责人须具备地质勘查相关专业中级及以上工程师职称。项目负责人须为本单位人员，提供相关证明文件。
三、获取招标文件

时间：2026年05月22日至2026年05月29日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外） 

地点：政采云平台线上获取

方式：在线获取 

售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年06月11日 08:30（北京时间） 

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标 

开标时间：2026年06月11日 08:30 

开标地点：太原市杏花岭区府西街103号汾河景区旁太原兰博泰尔酒店十五层华山厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。

代理费支付方式：供应商支付
代理费收费标准：招标代理服务费参照原“计价格【2002】1980号文”、“发改办价格【2003】857号文”和发改价格【2011】534号规定收取。

代理费收费金额（元）： /

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名    称：山西省自然资源厅

地    址：太原市望景路3号

联系电话：0351-6168353
2.采购代理机构信息

名    称：山西佰辰建设项目管理有限公司
地　　址：太原市迎泽区双塔西街安业商务楼C座2层201
联系电话：18634328668
3.项目联系方式

联 系 人：温艳芳、连志强、孟宝庆、闫雄伟、韩怡婷
联系电话：18634328668
第二部分 供应商须知

供应商须知前附表
	项号
	内    容
	说明与要求

	1
	项目名称
	2026年度首批公益性地质勘查铝土矿基础类项目

	2
	合同履约期限
	包1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18，自合同签订之日起3年内完成，达到验收标准。

	3
	服务地点
	甲方指定地点

	4
	服务内容
	2026年度首批公益性地质勘查铝土矿基础类项目，具体以各个包服务内容为准，具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件中有关商务、技术和服务的相应规定为准。

	5
	供应商应具备的资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：包 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18：非专门面向中小企业采购

3.本项目的特定资格要求：【包1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18】供应商拟派项目负责人须具备地质勘查相关专业中级及以上工程师职称。项目负责人须为本单位人员，提供相关证明文件。

	6
	联合体
	不接受

	7
	采购方式
	公开招标

	8
	获取招标文件
	时间：2026年05月22日至2026年05月29日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外） 

地点：政采云平台线上获取

方式：在线获取 

售价（元）：0

	9
	供应商应提交的资格证明文件
	1. 具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

以上内容提供《供应商信用承诺书》；

2.本项目特定资格条件（复印件加盖公章）；

3.供应商代表证明；

4.基本账户开户证明或基本存款账户信息（复印件加盖公章）
5.投标保证金的缴纳（回执单复印件或保函（保险）复印件加盖公章）

以上资格证明文件中，若有一项未提供或无效，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。

备注：

（1）采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。

（2）供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（3）资格审核小组开标后对供应商的信用信息进行查询，通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等网站查询相关主体信用记录，截止时间为开标当日；查询内容为信用中国网的失信被执行人（跳转中国执行信息公开网）、重大税收违法案件当事人的名单和中国政府采购网上的政府采购严重违法失信行为信息记录情况；查询结果存在问题的将留存证据并对响应文件做无效投标处理（此项资格证明文件无需供应商提供）。

	10
	供应商应提交的报价文件
	1.开标一览表(格式见第七部分)；

2.分项报价表(格式自拟)；

	11
	供应商应提交的商务技术文件
	1.投标函(格式见第七部分)；

2.商务及技术偏离表(格式见第七部分)；

3.供应商基本情况表(格式见第七部分)；

4.技术、服务方案（供应商自行编制，包括但不限于第四部分“评标标准和评标方法”中要求的内容，并点对点应答)；
5.自2021年以来完成同类项目案例汇总表(格式见第七部分)；

6.自2021年以来完成同类项目案例及相关证明资料（如有）（复印件加盖公章，同类项目要求见评审内容、方法及标准）；

7.团队成员情况表(格式见第七部分)；

8.项目负责人简历表(格式见第七部分)；
9.设备配备情况表(格式见第七部分)；

10.政府采购相关政策要求(格式见第七部分)；

11.供应商认为需要提供的其他商务技术材料。

	12
	投标有效期
	为90日历天（从投标截止时间起计算）

	13
	保证金额
	本项目要求提交投标保证金，保证金金额为：

包1：5.5万元

包2：5.3万元

包3：2.7万元

包4：8.0万元

包5：7.2万元

包6：6.3万元

包7：3.3万元

包8：5.8万元

包9：5.2万元

包10：13.9万元

包11：4.7万元

包12：4.8万元

包13：5.8万元

包14：14.8万元

包15：3.4万元

包16：3.9万元

包17：6.2万元

包18：34.4万元

供应商须在提交投标文件截止时间前提交投标保证金，投标保证金应当以网上银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交。采用网上银行转账方式缴纳保证金的请汇入以下账户：

开户单位名称 : 山西佰辰建设项目管理有限公司

开户行：交通银行太原体育南路支行

账号：141000220012017002887

行号：301161000045

供应商未按招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

注：请在汇款单备注里标明：项目简称、包号。

	14
	投标文件组成
	电子投标文件：1份，电子投标文件应在递交截止时间前在政采云平台投标客户端完成递交（上传）。

	15
	投标文件

加密要求
	1、递交的投标文件应使用数字证书进行加密。
2、供应商使用CA数字证书远程解密，解密时间为2026年06月11日8时30分—9时00分。
3、因供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因供应商之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行；
电子开标过程出现故障时（因系统原因导致全部供应商无法解密或开标不能顺利进行），经监督部门批准后延期开标时间；

供应商须保证加解密投标文件所用CA证书的一致性和有效性，若因为加解密投标文件所用CA证书不一致或无效导致的加解密投标文件失败，供应商需自行承担全部责任。
供应商须确保CA证书在整个磋商活动中期间处于有效期内，中途更新延续变更等数字证书操作可能导致加密文件无法解密。

	16
	投标文件提交截止时间及地点
	时间：2026年06月11日08时30分；

地点：投标文件递交截止时间前须在政采云平台投标客户端完成递交（上传），递交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件，供应商自行承担责任。

	17
	开标时间及地点
	时间：2026年06月11日08时30分

地点：太原市杏花岭区府西街103号汾河景区旁太原兰博泰尔酒店十五层华山厅

	18
	是否授权评审小组确定中标人
	是

	19
	预算控制价
	预算金额：142266800元。
其中：
包1：5536500元；     包2：5379200元；     包3：2723900元；
包4：8098000元；     包5：7256100元；     包6：6324200元；
包7： 3364800元；    包8：5821600元；    包9：5259300元；
包10：13998900元；    包11：4752700元；    包12：4879400元；
包13：5897700元；    包14：14865600元；    包15：3498300元；
包16：3942400元；    包17：6205600元；   包18：34462600元；

	20
	投标报价
	一次性公开报价，供应商报价超过所投包预算控制价的，投标无效

本项目共分18个包，投标必须以包为单位，对所投分包中的所有内容进行投标，不允许拆包投标,也不允许将几个包合并报一个价格投标。供应商所投包内项目必须完全响应招标文件所列内容。

	21
	招标文件售价
	免费

	22
	评审小组构成
	评审小组共（7）人，其中：采购人代表（2）人，评审专家（5）人。

	23
	现场考察
	不组织（自行考察）

	24
	开标前答疑会
	招标文件获取期限截止后，如需要，书面通知

	25
	履约保证金
	无

	26
	付款方式
	本合同签订后，拨付合同总金额的30%，项目工作量过半并经监理单位核实后，再下达40%；完成项目验收后，根据项目管理有关规定和专家意见，结算剩余经费。

	27
	代理服务费
	1、支付时间：中标通知书后发出，签订合同前。

2、采购代理服务费由中标人支付。

3、招标代理服务费参照原“计价格【2002】1980号文”、“发改办价格【2003】857号文”和发改价格【2011】534号规定收取。由成交供应商在收到中标（成交）通知书后，签订合同前一次性支付。

4、招标代理服务费采用现金、电汇方式一次性支付给采购代理机构。

	28
	政府采购相关

政策要求
	1．涉及进口产品的要求：

（1）本项目采购标的物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。

（2）本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

2．涉及执行政府绿色采购政策的要求：

（1）本文件列明的强制采购绿色产品标的物，供应商必须投报“节能产品政府采购品目清单”中的强制节能产品，同时提供处于有效期之内的产品认证证书扫描件，并如实填写《政府强制采购产品明细表》；不接受非强制采购产品。

（2）本文件列明的优先采购的绿色产品标的物，供应商可以投报“节能产品政府采购品目清单”中的非强制类产品、“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品，也可投报清单以外的产品。

（3）当供应商所投产品属于优先采购的绿色产品时，享受该项产品的价格折扣政策优惠。供应商应提供处于有效期之内的节能/环保产品认证证书扫描件，并如实填写《政府采购绿色产品明细表》，符合价格扣除优惠措施的，将根据供应商提供的产品及证明材料给予5%比例的价格扣除。

（4）落实《《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》 财库〔2025〕30号及《实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号（如涉及）：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（5）对中小微企业等主体,严格落实政府采购优惠政策,同时享受绿色采购政策的价格扣除、本国产品采购政策价格扣除等评审优惠措施,分别计算、叠加执行,叠加计算方式以财政主管部门相关政策文件为准。

3.涉及绿色数据中心建设的要求：

若本项目属于数据中心建设项目时，采购人应按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》有关要求实施相关采购活动。采购数据中心的相关设备、运维服务应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，大型、超大型数据中心应全部达到绿色数据中心要求。供应商则需如实填写《产品符合绿色数据中心建设要求承诺书》。

4．涉及正版软件的要求：

本项目采购标的物涉及计算机产品或硬件产品内预装软件的，供应商须填写《正版软件承诺》。

5．涉及网络安全专用产品的要求：

响应货物中如含有工信部会同有关部门制定下发的《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中的网络安全专用产品，须提供由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的有效证明材料扫描件。（具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）。详情参见国务院2023年第1号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》。

6．涉及小型、微型企业（价格折扣比例：15%）参加响应的要求：

（1）小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》。

（2）小型、微企业只有提供本企业制造的货物，或者提供其他小型、微企业制造的货物，享受响应货物的价格折扣。

（3）小型、微型企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。

（4）联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予5%价格扣除，用扣除后价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。其中联合体中小微企业需按采购文件格式要求，如实填写《中小企业声明函》。

（5）大中型企业向小型、微型企业分包的价格折扣：大中型企业向一家或者多家小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价给予5%价格扣除，用扣除后价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。其中小微企业必须明确，且按采购文件格式要求，如实填写《中小企业声明函》。

（6）通过享受扶持政策、价格折扣并获得政府采购合同的：小微企业不得将合同分包给大中型企业；中型企业不得将合同分包给大型企业。

（7）若评标委员会在评审过程中发现有供应商提供的《中小企业声明函》内容不实的，可将有关上报省级财政部门，经财政部门核实后，按照有关法律法规予以处罚；若供应商发现成交供应商所提供的《中小企业声明函》内容不实，可按照采购文件中规定流程提出相关质疑材料，若质疑成立，采购代理机构将上报省级财政部门，经财政部门核实后，按照有关法律法规予以处罚。

（8）本项目采购标的所属行业为其他未列明行业（专业技术服务业）
7．涉及残疾人福利性单位参加响应的要求：

（1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写《残疾人福利性单位声明函》。

（2）残疾人福利性单位参加本项目响应时，享受等同于小微企业的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

8．涉及监狱企业参加响应的要求：

（1）监狱企业参加响应视同小、微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受响应货物的价格折扣。

（3）监狱企业与中型企业组成联合体参加响应的，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，享受响应标的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

9.专门面向中小企业采购的项目，不重复执行中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展的价格优惠政策。

10．涉及商品包装和快递包装的要求：

严格落实《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。本项目涉及商品包装和快递包装要求的，供应商须填写《商品包装和快递包装承诺函》。

11.涉及绿色建筑和绿色建材政府强制采购的要求：

如本项目在合同履行过程中需要施工安装的，涉及到相关建筑建材属于“环境标志产品政府采购品目清单”中所涉内容的，采购人在制定采购需求时应严格落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》，强制采购并使用“环境标志产品政府采购品目清单”中的绿色建材耗材。供应商在提交响应文件中需提供“符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书”。

12、其他政府采购扶持政策。

供应商参加本次采购活动，上述要求（如涉及的话），均应作出响应。

异常低价投标（响应)审查程序

（1）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应)审查程序

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

	29
	所属行业
	其他未列明行业（专业技术服务业）

	30
	其他要求
	当本供应商须知前附表和供应商须知中的内容和条款有冲突或不一致时，以本供应商须知前附表为准。


一、总则

1.适用范围

本招标文件适用于本次招投标活动的全过程。
2.定义

2.1 “采购人”指本次招标活动的采购单位。

2.2 “采购代理机构”指组织本次招标活动的执行机构。

2.3 “供应商”指符合本招标文件规定并向采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.4 “服务”指招标文件所表述的供应商须向采购人提供的服务和应当履行的承诺和义务。

2.5  本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内。

2.6 本须知中单独对服务所描述的要求，只针对涉及本次采购服务。

3.合格供应商的条件
3.1 具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内供应商。

3.2 供应商必须是已在中国境内依法登记注册，并持有符合法律法规规定的有效证件的供应商。

3.3供应商应遵守有关的国家法律法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：
①满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
②落实政府采购政策需满足的资格要求：包 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18：非专门面向中小企业采购
③本项目的特定资格要求：【包1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18】供应商拟派项目负责人须具备地质勘查相关专业中级及以上工程师职称。项目负责人须为本单位人员，提供相关证明文件。

④本项目不接受联合体投标。
 3.4供应商应独立于采购人，不得直接或间接地与采购人为采购本次招标的服务进行设计、编制技术要求和其它文件所委托的单位或其附属机构有任何关联。

3.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目同一包的投标。
3.6供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1-3.5款资格条件要求外，还应遵守以下规定： 

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4.投标费用
供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购代理机构（或采购人)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面形式(包括书面材料、信函、传真、电子邮件等，下同)或以在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式告知所有已登记并领取了招标文件的供应商，收到通知的供应商应以书面方式立即予以回复确认。因登记有误或线路故障导致通知延迟送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

二、招标文件

6.招标文件的构成

6.1 招标文件由下列七部分内容组成：
第一部分 招标公告；
第二部分 供应商须知；

第三部分 资格审查内容及标准

第四部分 评标标准和评分方法；
第五部分 商务、技术要求；

第六部分 合同原则；

第七部分 投标文件部分格式；

第八部分 相关附件。
6.2招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前表不涉及的内容，以编排在后的描述为准。

6.3 供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标被认定为投标无效。

6.4 现场考察或者答疑会及相关事项见投标须知前附表。

7.招标文件的澄清与修改

7.1 在投标截止时间至少15日前，无论出于何种原因，采购代理机构可依据采购人或供应商要求澄清的问题而修改招标文件，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正（变更）公告。
7.2 修改的内容可能影响投标文件编制的，将顺延至少15日提交投标文件的截止时间。

7.3 如延长投标截止时间和开标时间或项目因故暂停，采购代理机构将在招标文件要求提交投标文件截止时间前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正（变更）公告。

7.4 更正公告或变更公告的内容为招标文件的必要组成部分，对所有供应商均具有约束作用。

7.5 澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据潜在供应商的澄清、修改或进行其它答复的要求，一旦对招标文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有潜在供应商均具有约束力。

7.6采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在供应商现场考察或者召开标前答疑会。是否组织现场考察或者召开答疑会的，详见供应商前附表第23、24项。而无论代理机构是否安排踏勘现场，潜在供应商均应当将相关的因素作为投标所应当考虑或依据的因素。

7.7 采购代理机构将视情况确定是否召开标前会。如果召开标前会，将向所有已购买了招标文件的供应商发出通知。

三、投标文件的编制

8.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1供应商必须以包为单位，对所投包中的所有内容进行投标，不允许拆包投标。

8.2供应商应响应招标文件的所有需求，如仅响应包中的部分内容，其投标将被认定为投标无效。

8.3无论招标文件中是否要求，供应商所投服务及其伴随的货物均应符合国家强制性标准。

8.4除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件组成

9.1投标文件由“第一部分资格证明文件”、“第二部分报价文件”和“第三部分商务及技术文件”组成。供应商应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章。

10.投标报价

10.1供应商的投标报价应是投标须知中所确定的招标范围内完成全部工作所需的一切费用，所有投标均应以人民币报价供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

10.2采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

10.3供应商所报的投标价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

11.投标保证金

11.1未按前附表要求提交投标保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的投标，将被视为无效投标。

11.2自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

12.投标有效期

12.1投标应在投标须知前附表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.2因特殊原因，采购人或采购代理机构可以在原投标有效期截止之前，要求供应商延长投标文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其投标。供应商也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

12.3 投标截止时间至本项目发布中标公告为止撤销投标，应当向采购代理机构或采购人支付本项目预算金额（或最高限价）的2%的违约赔偿金。

13.投标文件的制作

13.1供应商应按投标须知前附表中的规定，准备和提交投标文件。

未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

13.2 投标文件应按照“第一部分资格证明文件”、“第二部分报价文件” “第三部分商务及技术文件”分成三部分。

四、投标文件的提交
14．投标文件的密封及标记

供应商应当按照招标文件和政采云平台的要求加密投标文件，具体要求见供应商须知前附表。

15．提交投标文件截止时间

供应商提交投标文件截止时间见供应商须知前附表。

16．迟交的投标文件

在提交投标文件截止时间后提交投标文件，采购代理机构将拒绝接受。

17．投标文件的修改和撤回

17.1在提交投标文件截止时间前，供应商可以对其上传的投标文件进行修改和撤回。

17.2无论中标结果如何（因提交投标文件的供应商不足3家而采购失败的情况除外），收到的投标文件，均不退还。

五、开标及评标

18.开标

（1）供应商在投标文件递交截止时间前在政采云平台上传投标文件；
（2）到开标时间“开始解密”，解密时间为：“详见须知前附表”；
（3）供应商使用CA数字证书远程解密。因供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因供应商之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行；
电子开标过程出现故障时（因系统原因导致全部供应商无法解密或开标不能顺利进行），经监督部门批准后延期开标时间；

（4）供应商对开标一览表进行确认；
（5）开标结束。
19.资格审查及组建评审小组

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对供应商的资格进行审查。未通过资格审查的供应商不进入评标；

通过资格审查的供应商不足三家的，不得评标。

19.2 采购人或采购代理机构将查询供应商的信用记录。

19.2.1 供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人（跳转中国执行信息公开网）、重大税收违法案件当事人名单。

以联合体形式参加投标的（若允许联合体投标），联合体任何成员存在以上不良信用记录的，投标将被认定为投标无效。

19.2.2供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。
19.3采购代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评审小组。评审小组由五人或五人以上单数组成，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。
20.投标文件的符合性审查

20.1符合性审查是指评审小组依据招标文件的规定，从商务和技术的角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。具体办法详见招标文件第四部分。

21.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标： 

21.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

21.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

21.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

21.4因重大变故，采购任务取消的。   

22.保密要求

22.1评标将在严格保密的情况下进行。

22.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

六、确定中标的原则及标准
23. 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分和投标报价均相同的，按评审因素的量化指标评审得分最高的顺序排列。

24.确定中标人

评审小组根据详细评审的结果确定中标人。

25.发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布结果公告。在公告成交结果的同时，向中标人发出中标（成交）通知书，中标（成交）通知书是合同的组成部分。

26.签订合同

26.1成交供应商应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

26.2招标文件、成交供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

26.3 如成交供应商拒绝与采购人签订合同的，成交供应商须按投标保证承诺书内容向采购人和采购代理机构支付赔偿；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

26.4 当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

27.履约保证金

27.1如果需要履约保证金，成交供应商应按照投标须知前附表规定向采购人履约保证金。经采购人同意，成交供应商也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

27.2如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，成交供应商须按投标保证承诺书的承诺向采购人和采购代理机构支付赔偿。在此情况下，采购人可确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

28.预付款

28.1 预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向成交供应商预先支付部分合同款项，预付款比例按照招标文件规定执行。

28.2 如采购人要求，成交供应商在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指成交供应商向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

29.招标代理费

招标代理服务费参照原“计价格【2002】1980号文”、“发改办价格【2003】857号文”和发改价格【2011】534号规定收取。由成交供应商在收到中标（成交）通知书后，签订合同前一次性支付。

30.廉洁自律规定

30.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

30.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

31.人员回避

潜在供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，供应商认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

32.询问和质疑

供应商有权就招标事宜提出询问和质疑

32.1招标程序受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

32.2供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

应知其权益受到损害之日指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者中标结果提出质疑的，为中标或者中标结果公告期限届满之日。

32.3供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

32.4质疑书应当包括以下主要内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。

32.5质疑应按照“谁主张、谁举证”的原则，供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

32.6采购代理机构将在收到质疑函后7个工作日内对供应商依法提出的质疑作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

32.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的财政部门提起投诉。
33.违约处罚

33.1发生下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评审小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（7）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（8）中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（9）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

（10）将政府采购合同转包；

（11）提供假冒伪劣产品；

（12）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

有以上规定情形的，中标无效。供应商的保证金将不予退还。

33. 2有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

33.3评审小组及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

（2）接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

 评审小组成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

33.4采购人有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员由其行政主管部门或者有关机关依法给予处分，并予以通报；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理：
（1）未按照规定编制采购需求的；

（2）采购人向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

（3）向中标人提出不合理要求作为签订合同条件的。

33.5采购人、代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报；代理机构有违法所得的，没收违法所得，并可以处以不超过违法所得3倍、最高不超过3万元的罚款，没有违法所得的，可以处以1万元以下的罚款：

（1）代理机构及其分支机构在所代理的采购项目中投标或者代理投标，为所代理的采购项目的供应商参加本项目提供投标咨询的；

（2）设定最低限价的；

（3）未按照规定进行资格预审或者资格审查的；

（4）违反规定确定招标文件售价的；

（5）未按规定对开标、评标活动进行全程录音录像的；

（6）擅自终止招投标活动的；

（7）未按照规定进行开标和组织评标的；

（8）未按照规定退还投标保证金的；

（9）违反规定进行重新评审或者重新组建评审小组进行评标的；

（10）开标前泄露已获取招标文件的潜在供应商的名称、数量或者其他可能影响公平竞争的有关招标投标情况的；

（11）未妥善保存招标文件的；

（12）其他违反规定的情形。

第三部分 资格审查内容及标准

	序号
	内容
	标准

	1


	具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
	提供供应商信用承诺书，以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	2
	特定资格条件证明材料
	供应商拟派项目负责人须具备地质勘查相关专业中级及以上工程师职称。项目负责人须为本单位人员，提供相关证明文件。

（复印件加盖公章）

	3
	供应商代表证明
	法定代表人（负责人）参加投标的，提供“法定代表人（负责人）证明书”

委托代理人参加投标的除提供“法定代表人（负责人）证明书”外还应提供“法定代表人（负责人）授权委托书”

	4
	基本账户开户许可证或基本账户存款信息
	提供基本账户开户许可证或基本账户存款信息

（复印件加盖公章）

	5
	投标保证金的缴纳
	投标保证金采用网上银行转账的要求足额缴纳，且从供应商的基本存款账户转出；采用其他方式缴纳的需附缴纳凭证。

（回执单复印件或保函（保险）复印加盖公章）


说明：以上资格证明文件中，若有一项未提供或无效，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。
第四部分  评标标准和评标方法

一、评标办法和中标原则

1.本项目采用综合评分法进行评标，按照综合得分由高到低进行排序，综合评分法不保证投标报价最低的供应商中标。

2.汇总计分时，评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。若发生得分相同的情况，报价较低的排名在前。

3.评审小组根据详细评审的结果确定中标人。

二、评审程序及评标标准

1.符合性审核
1.1开标后，评审小组将审查通过资格审查的各供应商投标文件是否符合招标文件的基本要求：内容是否完整、有无计算错误、文件签署是否齐全。
1.2审核时，评审小组要审核每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求：
（1）实质上响应的投标是指与招标文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离。
（2）重大偏离（主要技术、商务要求）系指投标服务的质量、数量、服务方案和服务期限等明显不能满足采购需求的，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经评审小组三分之二以上成员同意。

重大偏离包括但不限于： 
①商务技术文件未按招标文件的规定签署、盖章的；
②投标有效期不足的；
③投标内容不满足招标文件中的相关要求且超出采购人可接受的偏差范围的；
④未按照招标文件规定报价、签字盖章的（按照山西政府采购平台流程，须在商务技术评分后单独进行报价评审）；

⑤投标文件附有采购人不能接受的附加条件；
⑥不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

（3）重大偏离不允许在开标后修正。

（4）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评审小组将予以拒绝，供应商不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。
（5）投标文件的细微偏差（一般技术、商务要求）是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
1.3审核中，对投标报价有明显的文字和计算错误按下述原则处理：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照（财政部令第87号第五十一条第二款）规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
1.4评审小组对投标文件的判定,只依据投标文件内容本身,不依据任何外来证明。
2.投标的澄清
2.1评审小组有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式,并由评审小组专家共同签字。
2.2供应商必须按照评审小组通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或供应商代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评审小组可拒绝该投标。
2.3如评审小组一致认为某个供应商的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评审小组有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评审小组有权拒绝该投标。
3.详细评审（评分细则）

详细评审只对经初步评审合格的投标文件进行评比，方法采用综合评分法。

评分标准表

	评审内容、方法及标准
	100分

	一、商务部分（25分）
	

	1.企业业绩（15分）

提供自2021年以来完成地质勘查或调查类项目的，每提供一项得3分，最高15分。

注：业绩以合同（合同首页、合同金额所在页、签字盖章页）、验收证明材料的复印件为准。

2.项目负责人业绩（6分）

项目负责人完成地质勘查或调查类项目，每提供一项得2分，最高6分（以中标通知书或合同或验收证明材料或甲方证明材料复印件为准）；
人员配备（4分）
拟派项目人员具有相关专业高级职称证书，每有1人得1分；拟派项目人员具有相关专业中级职称证书，每有1人得0.5分，此项最高4分。拟派项目人员须为本单位人员，提供相关证明文件。

注：以上人员不重复计分，须提供证书复印件。
	25分

	二、技术、服务部分（60分）
	

	1.对工作区了解情况，资料掌握程度

根据供应商对工作区了解情况，资料掌握程度进行评审，评审内容包含但不限于：①收集项目工作区相关地质资料情况，②对项目工作区地质分析研究情况，③项目工作区野外实地踏勘等地质工作情况。

根据供应商提供的方案内容进行打分：上述内容每有一项内容完整、合理可行、现状分析准确清晰、评价科学、完全满足采购需求的，得5分；上述内容每有一项内容有缺陷（缺陷是指：内容表述不清或表述错误、不够完整、不尽合理、难以完全满足采购需求）的，得2.5分；不提供者不得分。           
	15分

	2.技术方案

根据供应商对本项目提供的技术方案进行评审，评审内容包含但不限于：①目的任务的定位及详细描述，②技术方案总体框架、技术路线与作业流程阐述，③项目勘查所采用的技术方法，④绿色勘查技术手段的阐述，⑤应对措施及相关的合理化建议等内容。

根据供应商提供的方案内容进行打分：上述内容每有一项内容完整、合理可行、分析准确清晰、评价详细、完全满足采购需求的，得5分；上述内容每有一项内容有缺陷（缺陷是指：内容表述不清或表述错误、不够完整、不尽合理、难以完全满足采购需求）的，得2.5分；不提供者不得分。 
	25分

	3.项目重点难点及关键性技术问题的分析

根据供应商对项目重点、难点及关键性技术问题进行分析，对现状关键性问题分析论证透彻，提出科学合理的解决方案，评审内容包含但不限于：①对项目重点、难点及关键性技术问题的理解，②对项目重点、难点及关键性技术问题出现的应对防范措施等内容。
根据供应商提供的内容进行打分：上述内容每有一项对项目重点、难点进行分析，对现状关键性问题分析论证透彻，提出科学合理的解决方案且内容全面、完全满足项目需求得4分；上述内容每有一项内容有缺陷（缺陷是指：内容表述不清或表述错误、不够完整、不尽合理、难以完全满足采购需求）的，得2分；不提供者不得分。                           
	8分

	4.服务保障措施

根据供应商对本项目的服务保障措施进行评审，评审内容包含但不限于：①项目服务进度承诺、进度保证措施，②项目服务质量承诺、质量保证措施，③人员保障，④设备保障，⑤项目突发事件应急方案及措施等内容。
根据供应商提供的方案内容进行打分：上述内容每有一项内容完整、合理可行、详细明确、措施有效、完全满足采购需求的，得2分；上述内容每有一项内容有缺陷（缺陷是指：内容表述不清或表述错误、不够完整、不尽合理、难以完全满足采购需求）的，得1分；不提供者不得分。  
	10分

	5.预期成果

根据供应商对本项目的提供的预期成果进行评审：上述内容完整、合理可行、详细明确、完全满足采购需求的，得2分；上述内容有缺陷（缺陷是指：内容表述不清或表述错误、不够完整、不尽合理、难以完全满足采购需求）的，得1分；不提供者不得分。  
	2分

	三、投标报价（15分）
	

	满足招标文件要求且投标价格最低价的投标报价为评标基准价，其价格分为满分15分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／有效投标报价)×15 

其中：评标基准价=最低投标报价

有效投标报价=投标报价（若存在价格评审优惠的场景，此处投标报价为进行相应价格评审优惠后的价格，最终以评标结果为准）
	15分


注意事项

一、评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应)审查程序

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

二、评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

第五部分  商务、技术要求

一、商务要求

1.项目名称：2026年度首批公益性地质勘查铝土矿基础类项目

2.项目概况：公益性地质矿产勘查是找矿突破战略行动的重要组成部分，是提升矿产资源保供稳链能力的关键支撑。加大铝土矿等战略性矿产勘查（调查）力度，巩固我省的矿产资源基础，通过本年度矿产地质勘查（调查），提交一批可供进一步勘查的找矿靶区，全面提升我省能源资源保障水平，维护好国家能源资源产业链、供应链安全；

城市地质安全风险调查评价与区划是一项基础性、公益性地质工作，通过查明城市地质安全危险底数和城市历史地质安全问题发展趋势，开展城市地质安全风险评价区划，建立城市地质安全数据库和三维模型，建设城市地质安全风险防控系统，支撑服务城市科学防灾减灾，切实保障城市建设和运行安全。

开展地质调查与矿产资源勘查活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查等要求。公益性地质找矿成果归国家所有，矿产资源储量是重要的国情国力信息，是矿产勘查、矿业开发以及矿业资本市场经营活动中重要的基础信息，项目承担单位未经允许，不得擅自接受采访、发布相关信息。一经发现，今后三年内不得参与我省公益性地质勘查项目的投标活动。

遥感数据购置按照《山西省遥感影像数据统筹管理办法》执行。
3.包段划分：本项目共18个包段。
4.服务内容：2026年度首批公益性地质勘查铝土矿基础类勘查服务，具体以各个包服务内容为准(各包段项目简介后附)。
5.合同履约期限：自合同签订之日起3年内完成，达到验收标准。

6.服务地点：甲方指定地点。
7.付款条件：合同签订后，拨付合同总金额的30%，项目工作量过半并经监理单位核实后，再下达40%；完成项目验收后，根据项目管理有关规定和专家意见，结算剩余经费。

8.售后服务及承诺：

a.按照招标文件要求、投标文件的承诺和供方所做的其他承诺提供各项服务；

b.依据有关地质勘查规程、规范、规定、省地质勘查项目相关管理办法及批准的实施方案（设计）开展项目；

c.保证严格执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

9.交验：依据有关地质勘查规程、规范、规定、省地质勘查项目相关管理办法及批准的实施方案（设计）进行项目验收。

二、技术要求：

包1：山西省静乐县土沟矿区铝土矿普查项目简介

一、项目名称：山西省静乐县土沟矿区铝土矿普查

二、工作范围：普查区位于静乐县城50°方向、直距约20km处的土沟村一带，行政区划隶属于静乐县双路镇管辖。地理坐标为：东经：112°06′36.529″-112°07′34.879″；北纬：38°28′06.144″-38°29′33.659″。面积约3.213km2。普查区范围由以下5个拐点坐标连线圈定：
勘查区拐点坐标一览表

	CGCS2000

	点

号
	3度带坐标
	6度带坐标
	经纬度

	
	X
	Y
	X
	Y
	L
	B

	1
	4262772.220 
	37597000.140 
	4262772.220 
	19597000.140 
	112°06′42.627″
	38°29′33.659″

	2
	4262772.877 
	37598266.646 
	4262772.877 
	19598266.646 
	112°07′34.879″
	38°29′33.181″

	3
	4260906.067 
	37598288.141 
	4260906.067 
	19598288.141 
	112°07′34.823″
	38°28′32.642″

	4
	4260080.564 
	37597607.277 
	4260080.564 
	19597607.277 
	112°07′06.326″
	38°28′06.144″

	5
	4260457.690 
	37596880.260 
	4260457.690 
	19596880.260 
	112°06′36.529″
	38°28′18.658″


三、交通位置：普查区位于静乐县城50°方向、直距约20km处的土沟村一带，区内有134县道和014乡道通过，沿134县道西行4.5公里与122县道相通，沿122县道西行5km到段家寨乡与125省道相通，沿125省道可至静乐县城。宁静铁路和平临高速均从静乐县通过，交通尚属方便。

四、自然地理：普查区位于黄土丘陵区，总体地势起伏不大。区内海拔最高点1567.20m，位于普查区中部，最低点1445.84m，位于普查区南部，相对高差121.36m，地形有利于地表水径流。区内植被发育低矮灌木，局部有成片松树林。其地貌类型为梁状黄土丘陵区。普查区属暖温带半干旱大陆性季风气候，四季分明。春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽易涝，冬季寒冷少雪。
五、以往工作：1︰20万区域地质调查，1︰5万区域矿产地质调查均覆盖本区。2007年-2009年，中国冶金地质总局第三地质勘查院在普查区北侧开展完成了山西省静乐县前文猛铝土矿详查工作。

六、工作区地质：普查区周边出露地层主要有古生界奥陶系马家沟组；上古生界石炭系本溪组、太原组、二叠系山西组、下石盒子组以及第四系。铝土矿赋存于石炭系中统本溪组的铁铝岩段。铝土矿矿体呈层状或似层状产出，含矿层厚约2-20m，矿体厚约2-3m。矿层总体倾向300°，倾角35°左右，总体产状较为稳定。

七、目的任务：在全面收集、整理、研究普查区地质、矿产等成果资料的基础上，通过地质、钻探等手段初步查明区内含矿地层、构造及岩浆岩分布特征，初步查明矿体的分布、数量、赋存部位、厚度、形态、产状、规模和矿石质量，估算推断资源量。
八、主要工作量：1:10000地质测量（简测），1:10000水工环测量（简测），钻探6000m，浅井50m，控制测量，剖面线测量，物探测井，样品分析测试等。
九、控制经费：553.65万元。

十、预期成果：通过普查工作，初步查明区内地层、构造、岩浆岩分布情况及特征，初步查明铝土矿（床）体基本特征，估算推断的铝土矿资源量，提交可供进一步工作的铝土矿矿产地一处，提交《山西省静乐县土沟矿区铝土矿普查报告》。
包2: 山西省保德县土门矿区铝土矿普查项目简介

一、项目名称：山西省保德县土门矿区铝土矿普查

二、工作范围：矿区位于保德县县城180°方向直距25km处的土门村一带，行政区划隶属于保德县化树塔乡管辖；其地理坐标为(CGCS2000坐标系)：东经：111°07′00.412″～111°08′16.516″北纬：38°48′23.057″～38°49′34.883″，普查区面积3.1044km2。范围由以下7个拐点坐标连线圈定：

勘查区拐点坐标一览表
	CGCS2000坐标系

	点号
	直角坐标3°带
	直角坐标6°带
	经纬度坐标

	
	X
	Y
	X
	Y
	L
	B

	1
	4299232.982
	37511976.773
	4299232.982
	19511976.773
	111°08′16.516″ 
	38°49′34.779″ 

	2
	4297740.982
	37511975.873
	4297740.982
	19511975.873
	111°08′16.386″ 
	38°48′46.396″

	3
	4297740.982
	37511757.673
	4297740.982
	19511757.673
	111°08′07.342″ 
	38°48′46.406″

	4
	4297020.982
	37511757.673
	4297020.982
	19511757.673
	111°08′07.297″ 
	38°48′23.057″

	5
	4297663.982
	37511001.473
	4297663.982
	19511001.473
	111°07′35.994″ 
	38°48′43.944″

	6
	4297661.979
	37510143.006
	4297661.979
	19510143.006
	111°07′00.412″ 
	38°48′43.917″

	7
	4299233.625
	37510142.760
	4299233.625
	19510142.760
	111°07′00.485″ 
	38°49′34.883″


三、交通位置：勘查区至桥西线有乡村公路相连，距县城38km。距河（曲）—神（池）铁路阴塔车站40 km，可通达全国各地，交通尚属便利。

四、自然地理：勘查区位于吕梁山系西北部边缘地带，为黄土侵蚀区，地貌切割较剧烈，地形较陡，冲沟发育，海拔最高标高在勘查区东北部刘家梁村附近山顶为1217.6m，最低标高位于勘查区西南部沟谷中为987.8m，最大相对高差为229.8m，属低中山区。

五、以往工作：2012年7月-2014年10月，山西省第三地质工程勘察院在石且河以西一带进行预查，编制了《山西省保德县石且河西一带铝土矿预查地质报告》。 

六、工作区地质：矿区地表大面积被第四系黄土、新近系红土覆盖，仅在南部沟谷中有少量基岩出露，从老到新依次有石炭系中、上统,二叠系下统和新近系、第四系地层。受区域构造影响，勘查区总体为向西倾斜的单斜构造，倾角5～15°，向东逐渐变缓，区内未见断层，总体构造较为简单。
七、目的任务：在全面收集、总结分析以往该区地质成果的基础上，采用专项地质测量、专项水工环地质测量、钻探工程、取样测试等有效技术方法组合，完成普查地质工作。

八、主要工作量：1：10000地质测量（简测），1：10000水工环测量（简测），钻探6420m，控制测量，剖面线测量，样品分析测试等。

九、控制经费：537.92万元。

十、预期成果：通过普查工作，初步查明铝土矿矿体地质特征及开采技术条件，估算推断资源量，预计提交中型铝土矿矿床一处，提交《山西省保德县土门矿区铝土矿普查报告》及相关附图、附表。

包3：山西省交口县黑龙申矿区铝土矿普查项目简介

一、项目名称：山西省交口县黑龙申矿区铝土矿普查

二、工作范围：普查区位于交口县桃红坡镇大麦郊村一带，行政区划隶属于山西省吕梁市交口县桃红坡镇管辖。普查区地理坐标为：东经：111°23′58.194″-111°27′00.035″，北纬：37°01′17.406″-37°02′11.821″，面积7.40km2。

勘查区拐点坐标一览表

	CGCS2000

	点号
	3度带坐标
	6度带坐标
	经纬度

	
	X
	Y
	X
	Y
	L
	B

	1
	4100649.366 
	37538357.869 
	4100649.366 
	19538357.869 
	111°25′52.089″
	37°02′11.424″

	2
	4100529.366 
	37538357.869 
	4100529.366 
	19538357.869 
	111°25′52.067″
	37°02′07.532″

	3
	4100529.366 
	37537896.401 
	4100529.366 
	19537896.401 
	111°25′33.395″
	37°02′07.599″

	4
	4100649.366 
	37537896.401 
	4100649.366 
	19537896.401 
	111°25′33.417″
	37°02′11.492″

	5
	4100649.366 
	37535557.208 
	4100649.366 
	19535557.208 
	111°23′58.767″
	37°02′11.821″

	6
	4098983.846 
	37535550.030 
	4098983.846 
	19535550.030 
	111°23′58.194″
	37°01′17.796″

	7
	4098991.887 
	37540044.970 
	4098991.887 
	19540044.970 
	111°27′00.035″
	37°01′17.406″

	8
	4100649.366 
	37540036.338 
	4100649.366 
	19540036.338 
	111°27′00.003″
	37°02′11.172″


三、交通位置：普查区地处交口县西北部，东与温泉乡相连，东南与西辛庄乡相连，南与桃红坡镇毗邻，东南距交口县约30千米。矿区南距S224有村级道路相通，矿区中西部有G340从区内经过与全国各地相通，交通较为便利。

四、自然地理：本区春季干旱多风,夏季炎热少雨,秋季多雨,冬季寒冷干燥,属北温带大陆性季风气候，年平均气温变化较大，冷冻期较长；最高气温39.5℃,最低气温-25.2℃，年平均气温12.5℃。年降雨量为285-875毫米,平均530毫米,雨季多集中在七、八、九月份。蒸发量为降雨量3-4倍，风速以夏末秋初最小，一般为1.4-2.0m/s，冬季最大，为3.0m/s，夏季多东北风和西南风，冬季多西北风，每年十一月至次年四月为霜冻期，届时河湖溪水结冰，土壤呈季节性冻土特征,最大冻土深度0.91米。

五、以往工作：1/20万汾阳幅区域地质调查， 1/5万区域地质调查，均覆盖本区。1993年，山西省地质产局215地质队对赵家圪垛矿铝士矿区进行了详查工作，并提交了《山西省交口县赵家圪垛矿铝士矿区详查地质报告》；1989年，山西省地质产局215地质队在庞子窳一带进行了铝土矿详查工作，并提交了《山西省交口县庞子窳铝土矿区详查地质报告》；2006年12月，山西省第三地质工程勘察院提交了《山西省交口县西宋庄矿区铝土矿详查地质报告》；2009年5月，山西省第三地质工程勘察院编制了《山西省交口县辛庄耐火粘土矿区铝土矿资源/储量核实报告(供资源整合用)》； 2009年9月，山西地科勘察有限公司编制了《山西省孝义市中国铝业股份有限公司孝义铝矿西河底矿区铝土矿资源储量核实报告(供资源整合用)》， 均位于矿区本部边界及外围，为本次普查区提供了更加可靠的依据。

六、工作区地质：矿区地层出露简单，从老到新依次为奥陶系下统、中统，石炭系中统湖田段、石炭系上统太原组，第四系更系统离石组、马兰组。区内第四系地层出露广泛，矿区总体为单斜构造，矿区内未发现断裂构造，但由于位于汾西复向斜的西侧，受其影响，区内会有舒缓的小褶皱构造，但对矿体影响程度不大，无岩浆岩出露。

七、目的任务：充分收集以往地质资料进行综合研究。通过地质测量、水工环测量、浅井、钻探工程、分析测试等手段，对区内矿体进行追索和控制，初步查明矿体的形态、产状、规模和分布范围等，探求推断资源量，为进一步工作提供地质依据。

八、主要工作量：1：10000地质填图（简测），1：10000水工环测量（简测），浅井280m，钻探2300m，控制测量，剖面线测量，样品分析测试等。
九、控制经费：272.39万元。
十、预期成果：通过普查工作，初步查明区内地层、构造、岩浆岩分布情况及特征，初步查明矿（床）体基本特征，估算推断资源量，提交《山西省交口县黑龙申矿区铝土矿普查报告》，提交可供进一步工作矿产地一处。
包4：山西省静乐县井沟矿区铝土矿普查项目简介
一、项目名称：山西省静乐县井沟矿区铝土矿普查

二、工作范围：普查区位于静乐县县城东北36°方向，直距35km井沟村—鱼脊岭一带，工作区地理坐标（2000国家大地坐标系）：东经：112°09′30.651″-112°12′57.659″，北纬：38°34′59.007″-38°37′26.541″；面积为8.98km2。普查区范围由以下8个拐点坐标连线圈定：
勘查区拐点坐标一览表

	拐点号
	CGCS2000

	
	3°带坐标
	6°带坐标
	经纬度

	
	X
	Y
	X
	Y
	L
	B

	1
	4273866.754
	37600933.028
	4273866.754
	19600933.028
	112°09′30.651″
	38°35′31.814″

	2
	4272870.749
	37602179.995
	4272870.749
	19602179.995
	112°10′21.641″
	38°34′59.007″

	3
	4273686.376
	37602783.873
	4273686.376
	19602783.873
	112°10′47.019″
	38°35′25.201″

	4
	4273529.524
	37603042.677
	4273529.524
	19603042.677
	112°10′57.627″
	38°35′20.008″

	5
	4274526.358
	37603952.079
	4274526.358
	19603952.079
	112°11′35.730″
	38°35′51.947″

	6
	4274290.253
	37604187.691
	4274290.253
	19604187.691
	112°11′45.338″
	38°35′44.192″

	7
	4276188.152
	37605913.054
	4276188.152
	19605913.054
	112°12′57.659″
	38°36′44.993″

	8
	4277450.805
	37604485.708
	4277450.805
	19604485.708
	112°11′59.357″
	38°37′26.541″


三、交通位置：普查区与距杜家村1.4km，有简易公路相通；杜家村距忻保高速500m，距S312省道100m。交通较为便利。

四、自然地理：普查区大部分被黄土覆盖，地形起伏较大，属中低山丘陵地区。年最高气温为35℃，最低气温为-29℃，全年无霜期为100-130天，年平均降水量为472.5mm，年平均蒸发量877mm，冻结深度一般在1m左右，最大冻土深度为1.1m，冬季多风，风向多为西北风，最大风速可达20m/s。根据山西省地震烈度区划表，属于Ⅶ度烈度带。
五、以往工作：1967-1971年山西地矿局区调队对静乐幅范围内进行区调工作，1971年出版了1／20万静乐幅地质图、矿产图及说明书。

六、工作区地质：区域地层由老到新依次出露有：下古生界奥陶系中统上马家沟组和峰峰组、寒武系，古生界石炭系中统本溪组、上统太原组，二叠系下统山西组、下石盒子组、上统上石盒子组，中生界三叠系上统延长组，新生界第四系上新统、上更新统和全新统，铝土矿体赋存于石炭系中统本溪组铁铝岩段的中上部。
七、目的任务：通过地质、物探、钻探手段，初步查明普查区地层、构造、地质特征，初步查明区内成矿地质条件、主要矿体特征，矿石的物质组成、矿石质量等，初步了解普查区水工环和其他开采技术条件，并估算矿产资源量。

八、主要工作量：1：10000地质测量（简测），1：10000水工环测量（简测），钻探9170m，浅井100m，控制测量，剖面线测量，物探测井，样品分析测试等。
九、控制经费：809.80万元。

十、预期成果：通过本次普查，初步查明区内成矿地质条件、主要矿体特征，矿石的物质组成、矿石质量等，初步了解普查区水工环和其他开采技术条件，估算推断资源量，提交《山西省静乐县井沟矿区铝土矿普查报告》及附图、附表等，提交可供进一步工作的铝土矿矿产地一处。
包5：山西省蒲县黄家庄矿区铝土矿普查项目简介

一、项目名称：山西省蒲县黄家庄矿区铝土矿普查

二、工作范围：普查区位于蒲县县城135°方位，直距18km，行政隶属蒲县黑龙关镇管辖。矿区地理坐标为：东经：111°11′23.424″～111°14′17.656″；北纬：36°15′22.548″～36°17′37.326″。拐点坐标见下表，面积10.39km2。

勘查区拐点坐标一览表

	CGCS2000

	点号
	3度带坐标
	6度带坐标
	经纬度

	
	X
	Y
	X
	Y
	L
	B

	1
	4018154.120
	37519459.661 
	4018154.120 
	19519459.661 
	111°12′59.874″
	36°17′37.326″

	2
	4017959.081 
	37521392.492 
	4017959.081 
	19521392.492 
	111°14′17.315″
	36°17′30.852″

	3
	4014767.863 
	37521408.841 
	4014767.863 
	19521408.841 
	111°14′17.656″
	36°15′47.319″

	4
	4014762.522 
	37519845.924 
	4014762.522 
	19519845.924 
	111°13′15.044″
	36°15′47.266″

	5
	4014000.630 
	37519846.733 
	4014000.630 
	19519846.733 
	111°13′15.007″
	36°15′22.548″

	6
	4014000.701 
	37517061.133 
	4014000.701 
	19517061.133 
	111°11′23.424″
	36°15′22.742″

	7
	4015512.351 
	37517260.122 
	4015512.351 
	19517260.122 
	111°11′31.277″
	36°16′11.771″

	8
	4015040.552 
	37518894.750 
	4015040.552 
	19518894.750 
	111°12′36.964″
	36°15′56.354″


三、交通位置：位于黑龙关镇政府正西方向1.0km处，蒲县～黑龙关～临汾(S329)一级公路纵跨测区；工作区南、北部分别有309国道(G309)、临吉高速和霍永高速东西向通过；南同蒲铁路干线、大西高铁、大运高速公路、霍候一级公路、108国道纵贯测区东部南北。工作区距中南部铁路大通道蒲县火车站10km左右，南东方向距临汾乔李机场直线距离56km。区内各个村庄之间有县乡级公路相通。交通十分便利。

四、自然地理：矿区地处半干旱半湿润季风气候区，属暖温带大陆性气候，春季多风，夏季炎热，降雨集中，多有伏旱；秋季凉爽，多连阴雨，冬季寒冷干燥；年平均日照时数为2417～2741小时之间、积温有效性高。是华北地区光能资源高值区。山区平川气候差异较大，气候特征迥异。自然形成凉温、中温和暖温等小气候。年平均气温介于8.6～12.6℃之间。极端最高气温为42℃,极端最低气温为-25.6℃。降水量570毫米。无霜期212天。最适于野外工作时间为每年4～9月份。地表水属黄河流域昕水河水系，矿区北部有一条东南—西北向的主河流黑龙关河，可满足工业生产需求。工作区地体稳定，区域地震烈度为Ⅶ度，矿区内无大的崩塌、滑坡、泥石流等不良自然地质现象及地质灾害。

五、以往工作：1︰20万区域地质调查、1︰5万区域地质调查均覆盖本区。1957年华北地质局在蒲县—孝义一带进行了1∶5万煤田地质普查；1959年，山西地质局213队在蒲县东河矿区对沥青、含油页岩及炼油煤矿进行了1∶5万地质勘探；1972～1978年间，山西省地质局区域地质调查队相继完成了1/20万临汾幅、大宁幅区域地质调查；2005～2007年间，山西省地质调查院开展了1/25万临汾幅数字填图区调工作；2012-2014年山西省地质调查院完成了大宁测区1:5万区域地质调查工作。

六、工作区地质：矿区地层自下而上主要出露有：下古生界奥陶系和上古生界石炭系、二叠系，新生界新近系、第四系。奥陶系在区内南、北部零星出露，面积不足全区的1%，岩性为上统马家沟组第四段、第五段、第六段灰色、灰黄色薄层—中厚层白云质灰岩及泥晶灰岩夹白云岩；含矿层为石炭系太原组下部湖田段的中部，含矿层自下而上一般为黄铁矿或山西式铁矿、铁铝岩-铝土矿-硬质耐火粘土矿或粘土岩。

七、目的任务：充分收集以往地质资料进行综合研究。通过地质测量、水工环测量、浅井、钻探工程、分析测试等手段，对区内矿体进行追索和控制；初步查明矿体的形态、产状、规模和分布范围；探求推断资源量，为进一步工作提供地质依据。

八、主要工作量：1:10000地质填图（简测），1:10000水工环测量（简测），浅井50m，钻探8660m，控制测量，剖面线测量，测井，样品分析测试等。

九、控制经费：725.61万元。

十、预期成果：通过普查工作，初步查明区内地层、构造、岩浆岩分布情况及特征，初步查明矿（床）体基本特征，估算推断资源量，提交《山西省蒲县黄家庄矿区铝土矿普查地质报告》，提交可供进一步工作的矿产地一处。
包6：山西省神池县苍儿洼矿区铝土矿普查项目简介

一、项目名称：山西省神池县苍儿洼矿区铝土矿普查

二、工作范围：勘查区位于神池县城西北部苍儿洼一带，属忻州市神池县东湖乡管辖，地理坐标为：东经：112°02′29.142″-112°06′47.379″，北纬：39°06′59.965″-39°09′08.703″，面积18.44km2。勘查区范围由以下4个拐点坐标连线圈定。

勘查区拐点坐标一览表
	坐标

系统
	CGCS2000

	
	3度带坐标（111°）
	6度带坐标（111°）
	经纬度

	点号
	 X
	Y
	X
	 Y
	L
	 B

	1
	4336012.013
	37595968.399
	4336012.013
	19595968.399
	112°06′36.770″ 
	39°09′08.703″ 

	2
	4332353.664
	37596268.035
	4332353.664
	19596268.035
	112°06′47.379″ 
	39°07′09.977″ 

	3
	4331977.377
	37590595.853
	4331977.377
	19590595.853
	112°02′51.118″ 
	39°06′59.965″ 

	4
	4334541.705
	37590038.390
	4334541.705
	19590038.390
	112°02′29.142″ 
	39°08′23.313″ 


三、交通位置：勘查区南东距神池县火山站约8km，南距神池县高速口约2km，区内县乡级公路四通八达，交通便利。

四、自然地理：勘查区属中低山区，区内地势总体北高南低，海拔1400m-1700m，相对高差约100-200m，区内沟谷纵横，地形有利于地表水径流。勘查区属温带大陆性季风气候，冬季漫长而寒冷，春季干旱且多风，夏季温和无酷暑，秋季凉爽多连雨，年平均气温4.6℃，年降水量470mm左右，无霜期为110～120天。
五、以往工作：1：20万区域地质调查、1︰5万区域地质调查均覆盖本区。勘查区周边神池县境内有多个铝土点。

六、工作区地质：勘查区内地表出露地层主要为奥陶系中统上马家沟组、石炭系上统太原组湖田段、新近系静乐组、第四系上更新统；区内构造发育，未见岩浆岩出露。区内铝土矿主要赋存于石炭系太原组湖田段，受层位控制，产状较平缓。区内发现一层铝土矿体，据采样测试结果，铝土矿品位较好。

七、目的任务：通过地质测量、浅井、钻探及采样测试等勘查手段,初步查明矿体(床)地质特征以及矿石加工选冶技术性能,初步了解开采技术条件；开展概略研究，估算推断资源量，提出可供详查的范围。

八、主要工作量：1:10000地质测量（简测），1:10000水工环测量（简测），钻探6500m，浅井540m，控制测量，剖面线测量，样品分析测试等。
九、控制经费：632.42万元。
十、预期成果：通过普查工作，初步查明矿体(床)地质特征，估算推断资源量，提交《山西省神池县苍儿洼矿区铝土矿普查报告》，提交可供进一步工作的铝土矿矿产地一处。
包7：山西省盂县郭村矿区铝土矿普查项目简介

一、项目名称：山西省盂县郭村矿区铝土矿普查

二、工作范围：工作区位于盂县250°方向直距约8.5km处的郭村、马举村一带，行政区划隶属于盂县南娄镇管辖；普查区地理坐标为(CGCS2000坐标系)：东经：113°17′49.566″～113°19′57.417″，北纬：38°02′42.443″～38°04′33.300″，面积7.9279km2，工作区范围由12个拐点坐标连线圈定。
勘查区拐点坐标一览表

	点号
	CGCS2000坐标系

	
	直角坐标3°带
	直角坐标6°带
	经纬度坐标

	
	X
	Y
	X
	Y
	L
	B

	1
	4216135.000
	38439810.000
	4218442.231
	19703049.588
	113°18′50.455″
	38°04′32.918″

	2
	4216135.000
	38441425.000
	4218494.410
	19704664.501
	113°19′56.713″
	38°04′33.300″

	3
	4213745.000
	38441425.000
	4216104.524
	19704741.702
	113°19′57.417″
	38°03′15.790″

	4
	4213745.000
	38441120.000
	4216094.675
	19704436.716
	113°19′44.907″
	38°03′15.719″

	5
	4212735.000
	38439745.000
	4215040.330
	19703094.403
	113°18′48.818″
	38°02′42.638″

	6
	4212735.000
	38438935.000
	4215014.178
	19702284.452
	113°18′15.601″
	38°02′42.443″

	7
	4213315.000
	38438935.000
	4215594.141
	19702265.725
	113°18′15.423″
	38°03′01.253″

	8
	4213315.000
	38438315.000
	4215574.122
	19701645.766
	113°17′49.995″
	38°03′01.101″

	9
	4214700.000
	38438315.000
	4216959.028
	19701601.038
	113°17′49.566″
	38°03′46.018″

	10
	4214700.000
	38438750.000
	4216973.078
	19702036.009
	113°18′07.409″
	38°03′46.124″

	11
	4215290.000
	38438750.000
	4217563.039
	19702016.952
	113°18′07.227″
	38°04′05.258″

	12
	4215735.000
	38439810.000
	4218042.254
	19703062.511
	113°18′50.576″
	38°04′19.946″


三、交通位置：盂上线从矿区中部东西向横穿而过，沿盂上线向东北行驶8km可达盂县县城，向东行驶4.5km可达京昆高速盂县高速口，矿区北东距离阳泉北火车站约25km，交通较为便利。

四、自然地理：本区属温带大陆性气候，四季分明，冬夏和昼夜温差较大。据盂县气象资料，年最高气温达38℃，最低气温为-20.7℃，年均温8.7℃，年均降水量500-618 毫米，年蒸发量则是降雨量的2～3倍，雨量集中在每年的7、8、9月份。最大冻土深度0.88米。霜冻期为9月下旬至次年4月，无霜期约150天。
五、以往工作：工作区为以往勘查工作空白区。阳泉市盂县为山西省铝土矿基地之一。历年做过的勘查矿区有阳泉白家庄、阳泉杨家庄、阳泉白泉、阳泉千亩坪、阳泉霍树头、盂县南流、盂县白土坡、盂县小岩沟等众多铝土矿区。
六、工作区地质：工作区地表大部分被第四系黄土覆盖，矿区赋存地层为奥陶系中统峰峰组、石炭系中统本溪组、上统太原组、二叠系下统山西组、第四系上更新统和全新统。矿区内地层产状较为平缓，总体上为向南西倾斜的单斜构造，总体构造简单。工作区主矿种为铝土矿，矿体产状与地层产状一致，矿体较稳定，矿石质量较好。
七、目的任务：在全面收集、总结分析以往该区地质成果的基础上，采用控制测量、专项地质测量、专项水工环地质测量、钻探、浅井、地球物理测井和岩矿试验等有效技术方法组合，完成普查地质工作。

八、主要工作量：1:10000地质测量（简测），1:10000水工环测量（简测），钻探4000m，浅井50m，控制测量，剖面线测量，物探测井，样品分析测试等。
九、控制经费：336.48万元。
十、预期成果：通过普查工作，初步查明本区铝土矿矿体地质特征及开采技术条件，估算推断资源量，预计可提交中型铝土矿矿床一处，提交《山西省盂县郭村矿区铝土矿普查报告》及相关附图、附表。

包8：山西省汾西县回城矿区铝土矿普查项目简介

一、项目名称：山西省汾西县回城矿区铝土矿普查

二、工作范围：普查区位于汾西县城250度方向直距18千米处勍香镇回城村一带，行政区划隶属于汾西县勍香镇管辖。其地理坐标为东经：111°22′52.578″～111°26′16.433″、北纬：36°38′50.371″～36°40′21.757″，矿区范围由6个拐点坐标连线圈定。工作区面积13.24km2。
勘查区拐点坐标一览表
	序号
	CGCS2000坐标系

	
	3°带
	6°带
	经纬度坐标

	
	中央子午线111°
	中央子午线111°
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	L
	B

	1
	4057469.282
	37534093.676
	4057469.282
	19534093.676
	111°22′52.578″
	36°38′51.294″

	2
	4057462.439
	37539157.417
	4057462.439
	19539157.417
	111°26′16.433″
	36°38′50.371″

	3
	4060005.523
	37539143.790
	4060005.523
	19539143.790
	111°26′16.351″
	36°40′12.870″

	4
	4060008.638
	37535740.915
	4060008.638
	19535740.915
	111°23′59.319″
	36°40′13.453″

	5
	4060236.542
	37535740.167
	4060236.542
	19535740.167
	111°23′59.327″
	36°40′20.846″

	6
	4060257.929
	37534098.900
	4060257.929
	19534098.900
	111°22′53.234″
	36°40′21.757″


交通位置：普查区距汾西县城约15km，南部有黎永高速，村镇间有“村村通”公路相通。距离本区最近的火车站位于霍州市西北部，与本区直线距离约28km，交通尚属便利。

四、自然地理：本区属典型大陆性气候，本区气温以6、7、8三个月最高，极端最低气温-27.5℃，最高气温39.5℃。一般10月底开始结冻，至翌年3月底或4月初开始解冻，冻结深度1m左右。雨季集中在7、8、9三个月，年平均降水量为530mm，年平均蒸发量1977 mm。地震基本烈度值为Ⅷ。
五、以往工作：2010年-2014年由山西省第三地质工程勘察院在山西省汾西县光道岭矿区进行普查工作，提交的《山西省汾西县光道岭矿区铝土矿普查地质报告》，本次普查工作估算了铝土矿的(333)资源量：495.98万吨；(334)?资源量：2108.86万吨；(333)+ (334)?：2604.84 万吨；(333)/( (333)+ (334)?)=19.04%；估算了共生矿产硬质耐火粘土矿334?资源量552.23万吨；山西式铁矿334？资源量109.03万吨。伴生有益组分Ga（334）?资源量资源量1302.42t。本次普查区西部紧邻麻光道岭普查区。

2013年-2019年由山西省第三地质工程勘察院在山西省汾西县光道岭矿区进行详查工作，提交的《山西省汾西县光道岭矿区铝土矿详查地质报告 》全区累计查明铝土矿332+333+334?资源量2169万吨，另估算共生矿产硬质粘土矿333资源量627万吨，山西式铁矿333+334?资源量70万吨，伴生元素金属镓 333+334？资源量1389吨。本次普查区西部紧邻麻光道岭详查区。

六、工作区地质：矿区内赋存的地层由老到新发育有奥陶系中统峰峰组，石炭系中统本溪组、上统太原组、第四系上更新统和全新统。区内构造简单，总体上为一东南倾斜的单斜构造，倾向140-160度，地层倾角2-12度，区内未见断层，局部地层波状起伏较大。工作区主矿种为铝土矿，铝土矿矿体规模为大型，矿体产状与地层产状一致，矿体较稳定，矿石质量较好，矿石平均品位Al2O3：68.79%；SiO2：11.75%；TFe2O3：0.97%；TiO2：3.02%；A/S：5.88。矿体平均厚度1.63m。

七、目的任务：在全面收集、总结分析以往该区地质成果的基础上，采用专项地形地质测量、专项水工环地质测量、物探测井、浅井、钻探工程、取样测试等有效技术方法组合，完成普查地质工作。

八、主要工作量：1:10000地质测量（简测），1:10000水工环测量（简测），钻探6600m，浅井150m，控制测量，剖面线测量，物探测井，样品分析测试等。
九、控制经费：582.16万元。

十、预期成果：通过普查工作，初步查明本区铝土矿矿体地质特征及开采技术条件，估算推断资源量，提交《山西省汾西县回城矿区铝土矿普查报告》及附表、附件等，提交中型铝土矿矿床一处。

包9：山西省汾西县罗殿矿区铝土矿普查项目简介

一、项目名称：山西省汾西县罗殿矿区铝土矿普查

二、工作范围：普查区位于汾西县城250度方向直距21千米处勍香镇罗殿村一带，行政区划隶属于汾西县勍香镇管辖。其地理坐标为东经：111°20′15.616″～111°21′38.659″、北纬：36°42′18.631″～36°45′35.658″，矿区范围由10个拐点坐标连线圈定。工作区面积11.01km2。

勘查区拐点坐标一览表

	序号
	CGCS2000坐标系

	
	3°带
	6°带
	经纬度坐标

	
	中央子午线111°
	中央子午线111°
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	L
	B

	1
	4067494.981 
	37530316.912 
	4067494.981 
	19530316.912 
	111°20′21.960″
	36°44′16.988″

	2
	4067495.350 
	37530159.503 
	4067495.350 
	19530159.503 
	111°20′15.616″
	36°44′17.018″

	3
	4063861.816 
	37530180.195 
	4063861.816 
	19530180.195 
	111°20′15.934″
	36°42′19.144″

	4
	4063853.331 
	37532191.455 
	4063853.331 
	19532191.455 
	111°21′36.963″
	36°42′18.631″

	5
	4068909.289 
	37532214.518 
	4068909.289 
	19532214.518 
	111°21′38.659″
	36°45′02.643″

	6
	4068907.406 
	37531637.098 
	4068907.406 
	19531637.098 
	111°21′15.382″
	36°45′02.652″

	7
	4069132.151 
	37531131.872 
	4069132.151 
	19531131.872 
	111°20′55.048″
	36°45′10.002″

	8
	4069627.176 
	37531315.615 
	4069627.176 
	19531315.615 
	111°21′02.528″
	36°45′26.039″

	9
	4069918.962 
	37531117.023 
	4069918.962 
	19531117.023 
	111°20′54.565″
	36°45′35.528″

	10
	4069920.082 
	37530314.706 
	4069920.082 
	19530314.706 
	111°20′22.218″
	36°45′35.658″


三、交通位置：普查区距汾西县城约21km，南部有黎永高速，村镇间有“村村通”公路相通。距离本区最近的火车站位于霍州市西北部，与本区直线距离约36.5km，交通尚属便利。

四、自然地理：本区属典型大陆性气候，本区气温以6、7、8三个月最高，极端最低气温-27.5℃，最高气温39.5℃。一般10月底开始结冻，至翌年3月底或4月初开始解冻，冻结深度1m左右。雨季集中在7、8、9三个月，年平均降水量为530mm，年平均蒸发量1977 mm。地震基本烈度值为Ⅷ。
五、以往工作：2009年由山西省第三地质工程勘察院在山西省汾西县秋堰矿区进行普查工作，提交的《山西省汾西县秋堰矿区铝土矿普查地质报告》，本次普查区东部紧邻秋堰普查区。

六、工作区地质：矿区内赋存的地层由老到新发育有奥陶系中统峰峰组，石炭系中统本溪组、上统太原组、第四系上更新统和全新统。区内构造简单，总体向东北倾斜的单斜构造，地层倾角8°-13°，局部有波状起伏。工作区主矿种为铝土矿，铝土矿矿体规模为大型，矿体产状与地层产状一致，矿体较稳定，矿石质量较好，矿石平均品位Al2O3：65.39%；SiO2：10.48%；Fe2O3：1.54%；TiO2：2.09%；A/S：6.49。矿体平均厚度1.48m。

七、目的任务：在全面收集、总结分析以往该区地质成果的基础上，采用专项地形地质测量、专项水工环地质测量、物探测井、浅井、钻探工程、取样测试等有效技术方法组合，完成普查地质工作。

八、主要工作量：1:10000地质测量（简测），1:10000水工环测量（简测），钻探5900m，浅井100m，控制测量，剖面线测量，物探测井，样品分析测试等。

九、控制经费：525.93万元。

十、预期成果：通过普查工作，初步查明本区铝土矿矿体地质特征及开采技术条件，估算推断资源量，提交《山西省汾西县罗殿矿区铝土矿普查报告》，可提交中型铝土矿矿床一处。
包10：山西省神池县丁家梁矿区铝土矿普查项目简介

一、项目名称：山西省神池县丁家梁矿区铝土矿普查

二、工作范围：普查区位于神池县城85°方向、直距约7.2km处的丁家梁村一带，行政区划隶属于神池县龙泉镇管辖。地理坐标为：东经：112°15′42.867″-112°19′00.053″；北纬：39°04′37.377″-39°06′52.721″。面积约12.632km2。普查区范围由以下18个拐点坐标连线圈定：

勘查区拐点坐标一览表

	CGCS2000

	点

号
	3度带坐标
	6度带坐标
	经纬度

	
	X
	Y
	X
	Y
	L
	B

	1
	4327827.501 
	37610037.945 
	4327827.501 
	19610037.945 
	112°16′17.822″
	39°04′37.377″

	2
	4327853.240 
	37610433.944 
	4327853.240 
	19610433.944 
	112°16′34.308″
	39°04′38.032″

	3
	4328148.076 
	37610414.785 
	4328148.076 
	19610414.785 
	112°16′33.683″
	39°04′47.599″

	4
	4328219.142 
	37610544.651 
	4328219.142 
	19610544.651 
	112°16′39.127″
	39°04′49.844″

	5
	4328718.696 
	37610544.575 
	4328718.696 
	19610544.575 
	112°16′39.416″
	39°05′06.039″

	6
	4329300.868 
	37612345.072 
	4329300.868 
	19612345.072 
	112°17′54.657″
	39°05′24.085″

	7
	4329248.675 
	37612704.997 
	4329248.675 
	19612704.997 
	112°18′09.599″
	39°05′22.226″

	8
	4328978.929 
	37612972.313 
	4328978.929 
	19612972.313 
	112°18′20.558″
	39°05′13.357″

	9
	4329835.757 
	37613608.028 
	4329835.757 
	19613608.028 
	112°18′47.517″
	39°05′40.837″

	10
	4329994.736 
	37613886.849 
	4329994.736 
	19613886.849 
	112°18′59.213″
	39°05′45.860″

	11
	4331477.069 
	37613885.558 
	4331477.069 
	19613885.558 
	112°19′00.053″
	39°06′33.916″

	12
	4332029.326 
	37611950.585 
	4332029.326 
	19611950.585 
	112°17′39.864″
	39°06′52.721″

	13
	4331548.756 
	37610452.617 
	4331548.756 
	19610452.617 
	112°16′37.245″
	39°06′37.829″

	14
	4330759.252 
	37610063.607 
	4330759.252 
	19610063.607 
	112°16′20.598″
	39°06′12.411″

	15
	4329981.156 
	37609167.600 
	4329981.156 
	19609167.600 
	112°15′42.867″
	39°05′47.591″

	16
	4329794.480 
	37609232.871 
	4329794.480 
	19609232.871 
	112°16′17.822″
	39°04′37.377″

	17
	4329027.450 
	37608576.117 
	4329027.450 
	19608576.117 
	112°16′34.308″
	39°04′38.032″

	18
	4327723.598 
	37609955.551 
	4327723.598 
	19609955.551 
	112°16′33.683″
	39°04′47.599″


三、交通位置：普查区位于神池县城85°方向、直距约7.2km处的丁家梁村一带，其北部和东部紧临大同煤矿集团有限责任公司北辛窑煤矿，南部紧邻大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司程家沟煤矿和山西忻州神池宏远煤业有限公司。普查区西南距灵河高速1.1km，西部距神朔铁路1.5km，东部距北同蒲线1.2km，普查区紧邻305省道，沿305省道可至神池县城。灵河高速、呼北高速、神朔铁路、宁岢铁路均从神池县通过，交通便利。

四、自然地理：普查区位于梁状黄土丘陵区，总体地势起伏不大。区内海拔最高点1486.20m，位于普查区南部，最低点1287.57m，位于普查区北部，相对高差198.63m。普查区位于晋西北黄土高原，属温带大陆性季风气候，其总的特征是四季分明，春季干旱多风，夏季降雨集中，秋季天高气爽，冬季漫长寒冷、降水稀少。
五、以往工作：1︰20万区域地质调查，1︰5万区域矿产地质调查均覆盖本区。2008年，中国冶金地质总局第三地质勘查院在普查区周边的神池县四合铝业开发有限责任公司铝土矿区、神池县青泉岭矿区铝土矿区开展了资源储量核实工作。

六、工作区地质：普查区周边出露地层主要有古生界奥陶系马家沟组；上古生界石炭系本溪组、太原组、新生界新近系以及第四系。铝土矿赋存于石炭系中统本溪组的铁铝岩。铝土矿矿体呈层状或似层状产出，矿体厚约1.5-2.5m。矿体与地层走向一致，走向北东-南西，倾向130°，倾角5-8°，总体产状较为平缓。

七、目的任务：在全面收集、整理、研究普查区地质、矿产等成果资料的基础上，通过地质、钻探等手段初步查明区内含矿地层、构造及岩浆岩分布特征，初步查明矿体的分布、数量、赋存部位、厚度、形态、产状、规模和矿石质量等，估算推断资源量，为进一步工作提供地质依据。
八、主要工作量：1:10000地质测量（简测），1:10000水工环测量（简测），钻探17500m，探槽60m³，控制测量，剖面线测量，物探测井，样品分析测试等。
九、控制经费：1399.89万元。

十、预期成果：通过普查工作，初步查明区内地层、构造、岩浆岩分布情况及特征，初步查明铝土矿（床）体基本特征，估算推断资源量，提交可供进一步工作的铝土矿矿产地一处，提交《山西省神池县丁家梁矿区铝土矿普查报告》。
包11：山西省乡宁县郭元矿区铝土矿普查项目简介

一、项目名称：山西省乡宁县郭元矿区铝土矿普查

二、工作范围：勘查区位于乡宁县城87°方向直距50km处的郭元村一带，勘查区东侧紧邻光华镇，东距临汾市40km，台（头）-乡（宁）公路（S233）从矿区北部通过，行政区划隶属于临汾市乡宁县双鹤乡、光华镇管辖。其地理坐标为东经：111°06′01.836″-111°12′17.187″，北纬：36°00′45.865″-36°03′29.372″。面积35.8032km2。
勘查区拐点坐标一览表

	点号
	CGCS2000国家大地坐标系

	
	3°带
	6°带
	经纬度

	
	X
	Y
	X
	Y
	L（DMS）
	B（DMS）

	1
	3990776.245
	37512811.855
	3990776.245
	19512811.855
	111°08′31.84807″
	36°02′49.49613″

	2
	3992005.326
	37512811.855
	3992005.326
	19512811.855
	111°08′31.91980″
	36°03′29.37244″

	3
	3992005.325
	37516485.077
	3992005.325
	19516485.077
	111°10′58.68913″
	36°03′29.17338″

	4
	3991005.322
	37516485.077
	3991005.322
	19516485.077
	111°10′58.61404″
	36°02′56.72932″

	5
	3991005.322
	37518451.753
	3991005.322
	19518451.753
	111°12′17.18654″
	36°02′56.60226″

	6
	3986975.709
	37518451.753
	3986975.709
	19518451.753
	111°12′16.84823″
	36°00′45.86533″

	7
	3986961.020
	37509060.902
	3986961.020
	19509060.902
	111°06′01.83626″
	36°00′45.86586″

	8
	3990659.782
	37509057.093
	3990659.782
	19509057.093
	111°06′01.83653″
	36°02′45.86938″

	9
	3990664.634
	37512958.606
	3990664.634
	19512958.606
	111°08′37.70433″
	36°02′45.86800″

	10
	3988963.866
	37511777.841
	3988963.866
	19511777.841
	111°07′50.44100″
	36°01′50.74209″

	11
	3987785.380
	37511776.086
	3987785.380
	19511776.086
	111°07′50.30777″
	36°01′12.50712″

	12
	3987784.502
	37512551.799
	3987784.502
	19512551.799
	111°08′21.28769″
	36°01′12.44379″

	13
	3988945.468
	37514065.824
	3988945.468
	19514065.824
	111°09′21.82821″
	36°01′50.03592″

	14
	3989461.219
	37514065.824
	3989461.219
	19514065.824
	111°09′21.86122″
	36°02′06.76901″

	15
	3989975.655
	37513963.200
	3989975.655
	19513963.200
	111°09′17.79460″
	36°02′23.46473″

	16
	3989975.655
	37513666.512
	3989975.655
	19513666.512
	111°09′05.94268″
	36°02′23.47988″

	17
	3990774.938
	37513664.538
	3990774.938
	19513664.538
	111°09′05.91357″
	36°02′49.41198″


三、交通位置：勘查区东距临汾市40km，西距乡宁县城50km。台（头）-乡（宁）公路（S233）从矿区中北部通过，与临吉高速相通。区内大的沟谷及村庄均有简易公路相通，交通比较方便。

四、自然地理：矿区地处吕梁山脉南麓，属中低山梁塬地貌，区内峰峦起伏，沟壑纵横，地势总体西高东低、豁都峪河由矿区西部自北向南，流经光华镇、上窑村等，自铺头向东南入襄汾县境内，注入汾河。区内海拔最高点位于矿区北部，1441.21m，最低为南部河谷770m，相对高差671.21m，地形坡度15-25°。

五、以往工作：1973年山西省地质局区调队进行了临汾幅1︰20万区域地质调查。1993年山西矿业学院地测系对区内见虎窑铝土矿点进行过调查评价工作；2010-2011年，山西省地质勘查局二一四地质队在预查区东侧井窑沟一带预查工作；2014-2016年，山西省地质勘查局二一四地质队在区内进行了山西省乡宁县东庄-郭元一带铝土矿预查工作，于2017年12月提交了《山西省乡宁县东庄-郭元一带铝土矿预查地质报告》。上述工作为在乡宁县郭元矿区找矿提供了较好的参考资料。

六、工作区地质：本区位于吕梁山南端东部，河东煤田南东隅，地处鄂尔多斯地块东缘，离石大断裂于北东部通过。山西省乡宁县郭元矿区铝土矿普查区即位于该区域地质构造背景中。区内出露地层由老至新依次有：奥陶系、石炭系、二叠系及第四系。

七、目的任务：全面收集以往地质资料进行综合分析研究，采用地质（水工环）测量、钻探、岩矿测试等有效技术手段和方法，初步查明区内铝土矿的分布、规模、形态、产状和矿石质量等，估算推断资源量；并进行可行性概略评价，为下一步工作提供地质依据。

八、主要工作量：1:10000地质测量（简测），1:10000水工环测量（简测），钻探5000m，控制测量，剖面线测量，物探测井，样品分析测试等。

九、控制经费：475.27万元。

十、预期成果：预期提交可供进一步工作的铝土矿、煤矿矿产地各一处，并探求铝土矿伴生“三稀矿产”资源量，提交《山西省乡宁县郭元矿区铝土矿普查地质报告》及相关附图、附表。
包12：山西省汾西县党家庄矿区铝土矿普查项目简介

一、项目名称：山西省汾西县党家庄矿区铝土矿普查

二、工作范围：普查区位于汾西县城160度方向直距约13.4km处的团柏乡党家庄村一带，行政区划隶属于汾西县团柏乡管辖。其地理坐标为东经：111°35′36.824″～111°38′07.549″、北纬：36°31′27.621″～36°33′53.643″，矿区范围由5个拐点坐标连线圈定。工作区面积9.76km2。
勘查区拐点坐标一览表

	序号
	CGCS2000

	
	3°带
	6°带
	经纬度坐标

	
	中央子午线111°
	中央子午线111°
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	L
	B

	1
	4043912.733
	37556839.455
	4043912.733
	19556839.455
	111°38′04.656″
	36°31′27.621″

	2
	4044665.571
	37556906.455
	4044665.571
	19556906.455
	111°38′07.549″
	36°31′52.029″

	3
	4048369.095
	37553307.078
	4048369.095
	19553307.078
	111°35′43.789″
	36°33′52.916″

	4
	4048390.567
	37553155.285
	4048390.567
	19553155.285
	111°35′37.690″
	36°33′53.643″

	5
	4044052.417
	37553160.529
	4044052.417
	19553160.529
	111°35′36.824″
	36°31′32.914″


三、交通位置：普查区距汾西县城约13.4km，北部有黎永高速，村镇间有“村村通”公路相通。距离本区最近的火车站位于霍州市西北部，与本区直线距离约21.5km，交通尚属便利。

四、自然地理：本区属典型大陆性气候，本区气温以6、7、8三个月最高，极端最低气温-27.5℃，最高气温39.5℃。一般10月底开始结冻，至翌年3月底或4月初开始解冻，冻结深度1m左右。雨季集中在7、8、9三个月，年平均降水量为530mm，年平均蒸发量1977 mm。地震基本烈度值为Ⅷ。
五、以往工作：2009年由山西省第三地质工程勘察院在山西省汾西县麻姑头进行预查工作，提交的《山西省汾西县麻姑头铝土矿远景区预查地质报告》，该项目完成主要工作量：钻探38个孔3752.34米，浅井739.0米，槽探1876立方米，基本分析3018个。全区平均品位：三氧化二铝64.14%，二氧化硅14.61%，三氧化二铁2.47%，铝硅比4.39。全区平均厚度1.75米。报告估算铝土矿334？资源量9595.77万吨。估算共生矿产硬质黏土矿334？资源量22760.76万吨。伴生镓资源量7513吨。本次普查区西部紧邻麻姑头铝土矿远景区预查区。

六、工作区地质：矿区内赋存的地层由老到新发育有：奥陶系中统峰峰组，石炭系中统本溪组、上统太原组、第四系上更新统和全新统。勘查区地质构造较简单，总体上为一向西北倾斜的单斜构造，区内有4条断层，倾角5°-12°，局部有波状起伏。工作区主矿种为铝土矿，铝土矿矿体规模为中大型，矿体产状与地层产状一致，矿体较稳定，矿石质量较好，矿石平均品位Al2O3：64.3%；SiO2：9.63%；Fe2O3：2.73%；TiO2：2.81%；A/S：8.02。矿体平均厚度1.7m。

七、目的任务：在全面收集、总结分析以往该区地质成果的基础上，采用专项地形地质测量、专项水工环地质测量、物探测井、浅井、钻探工程、取样测试等有效技术方法组合，完成普查地质工作。

八、主要工作量：1:10000地质测量（简测），1:10000水工环测量（简测），钻探4500m，浅井400m，控制测量，1:1000实测地质剖面测量，剖面线测量，测井，样品分析测试等。

九、控制经费：487.94万元。

十、预期成果：通过普查工作，初步查明矿区内铝土矿的分布、规模、形态、产状和矿石质量，估算推断资源量；提交《山西省汾西县党家庄矿区铝土矿普查报告》；提交中型铝土矿矿产地一处。
包13：山西省灵石县桃钮矿区铝土矿普查项目简介

一、项目名称：山西省灵石县桃钮矿区铝土矿普查

二、工作范围：普查区位于灵石县城120度方向直距9km处南关镇桃钮村一带，行政区划隶属于灵石县南关镇管辖。其地理坐标为东经：111°43′47.221″～111°45′27.727″、北纬：36°44′50.724″～36°46′35.060″，矿区范围由8个拐点坐标连线圈定。工作区面积5.02km2。
勘查区拐点坐标一览表

	序号
	CGCS2000坐标系

	
	3°带
	6°带
	经纬度坐标

	
	中央子午线111°
	中央子午线111°
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	L
	B

	1
	4068733.851 
	37565737.535 
	4068733.851 
	19565737.535 
	111°44′09.937″
	36°44′50.724″

	2
	4069957.350 
	37567244.854 
	4069957.350 
	19567244.854 
	111°45′11.082″
	36°45′30.031″

	3
	4069957.350 
	37567586.581 
	4069957.350 
	19567586.581 
	111°45′24.858″
	36°45′29.943″

	4
	4071006.434 
	37567585.725 
	4071006.434 
	19567585.725 
	111°45′25.158″
	36°46′03.973″

	5
	4071965.231 
	37567641.849 
	4071965.231 
	19567641.849 
	111°45′27.727″
	36°46′35.060″

	6
	4071487.532 
	37566468.047 
	4071487.532 
	19566468.047 
	111°44′40.246″
	36°46′19.863″

	7
	4071149.117 
	37565250.216 
	4071149.117 
	19565250.216 
	111°43′51.038″
	36°46′09.190″

	8
	4069746.352 
	37565166.237 
	4069746.352 
	19565166.237 
	111°43′47.221″
	36°45′23.709″


三、交通位置：普查区距灵石县城约9km，南侧20km处有大（同）运（城）高速公路，西侧3km有南同蒲铁路，距南关镇火车站约3km，乡镇与村庄之间有水泥路相通，交通运输较为便利。

四、自然地理：本区属温带大陆性季风气候，气候特点为四季分明，昼夜温差大，春季干旱多风。全年降水量主要集中在每年的6-9月份，多年平均气温10-12℃，1月份最冷，月平均气温-8.5℃，7月份最热，月平均气温21.2℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温－26.2℃。本区地震基本烈度值为Ⅷ。

五、以往工作：2017年,山西省第三地质工程勘察院有限公司提交了《山西省灵石县秋牧矿区铝土矿预查地质报告》，依据预查资料矿区自南向北分为3个矿体，其中Ⅰ矿体为主要矿体，矿体沿走向南北长1100-3500m，沿倾向东西宽1400-4400m，矿体面积7.92km2，矿层呈层状，似层状产出，矿体厚度0.12-5.6m，平均矿厚2.27m，厚度变化系数为52.48%，矿体总体倾向130°左右，倾角一般5-15°，矿体由58个工程（钻孔12个，浅井46个）控制。据样品统计（44个），AI2O3含量42.75--77.13%，平均为63.62%；SiO2含量1.62--22.2%，平均为13.41%；Fe2O3含量0.53--20.98%，平均为3.95%；TiO2含量1.42--4.19%,平均为2.82%； A/S 平均为4.74。

六、工作区地质：矿区内赋存的地层由老到新发育有上统太原组、二叠系下统山西组、下石盒子组，二叠系上统上石盒子组、第四系中、上更新统。勘查区基岩地层局部出露。根据地表基岩露头和周边矿井揭露，勘查区主体构造为向斜、背斜褶曲构造，地层走向大致为北西——南东向，倾角一般4-13°。工作区主矿种为铝土矿，铝土矿矿体规模为中型，矿体产状与地层产状一致，矿体较稳定，矿石质量较好，矿石平均品位Al2O3：73.4%；SiO2：7.13%；Fe2O3：0.94%；TiO2：3.63%；LOL:14.42%;A/S：10.34。矿体平均厚度1.52m。

七、目的任务：在全面收集、总结分析该区以往地质成果的基础上，采用专项地形地质测量、专项水工环地质测量、物探测井、钻探工程、取样测试等有效技术方法组合，完成普查地质工作。

八、主要工作量：1:10000地质测量（简测），1:10000水工环测量（简测），钻探6840m，控制测量，1:2000地质剖面测量，测井，工程点测量，样品分析测试等。

九、控制经费：589.77万元。

十、预期成果：通过普查工作，初步查明本区铝土矿矿体地质特征及分布规律，估算推断资源量，提交《山西省灵石县桃钮矿区铝土矿普查报告》；提交中型铝土矿矿床一处。
包14：山西省临县阳泉村矿区铝土矿普查项目简介

一、项目名称：山西省临县阳泉村矿区铝土矿普查
二、工作范围：普查区位于临县县城102°方向，直距约15km处的阳泉村一带，行政区划隶属于临县玉坪乡管辖。普查区地理坐标为(CGCS2000坐标系)：东经：111°07′35.968″～111°09′44.990″，北纬：37°51′54.883″～38°00′22.235″，普查区面积约13.67km2。勘查区范围由以下17个拐点坐标连线圈定：

勘查区拐点坐标一览表

	CGCS2000大地坐标系

	点号
	直角坐标3°带
	直角坐标6°带
	地理座标

	
	X
	Y
	X
	Y
	北纬
	东经

	1
	4208194.000
	37513056.000
	4208194.000
	19513056.000
	38°00′22.235″
	111°08′55.173″

	2
	4208194.000
	37514150.000
	4208194.000
	19514150.000
	38°00′22.176″
	111°09′40.016″

	3
	4205520.000
	37514276.000
	4205520.000
	19514276.000
	37°58′55.442″
	111°09′44.990″

	4
	4201976.000
	37514276.000
	4201976.000
	19514276.000
	37°57′00.497″
	111°09′44.736″

	5
	4199345.000
	37513863.000
	4199345.000
	19513863.000
	37°55′35.187″
	111°09′27.638″

	6
	4199345.000
	37513076.000
	4199345.000
	19513076.000
	37°55′35.229″
	111°08′55.413″

	7
	4194576.000
	37512229.000
	4194576.000
	19512229.000
	37°53′00.594″
	111°08′20.441″

	8
	4192550.000
	37512229.000
	4192550.000
	19512229.000
	37°51′54.883″
	111°08′20.317″

	9
	4192550.000
	37511145.000
	4192550.000
	19511145.000
	37°51′54.933″
	111°07′35.968″

	10
	4194576.000
	37511145.000
	4194576.000
	19511145.000
	37°53′00.645″
	111°07′36.081″

	11
	4194576.000
	37511815.000
	4194576.000
	19511815.000
	37°53′00.614″
	111°08′03.499″

	12
	4199951.000
	37511815.000
	4199951.000
	19511815.000
	37°55′54.946″
	111°08′03.816″

	13
	4199951.000
	37513407.000
	4199951.000
	19513407.000
	37°55′54.867″
	111°09′09.007″

	14
	4201635.000
	37513458.000
	4201635.000
	19513458.000
	37°56′49.482″
	111°09′11.209″

	15
	4202666.000
	37513613.000
	4202666.000
	19513613.000
	37°57′22.913″
	111°09′17.627″

	16
	4204050.000
	37513407.000
	4204050.000
	19513407.000
	37°58′07.812″
	111°09′09.282″

	17
	4206451.000
	37513627.000
	4206451.000
	19513627.000
	37°59′25.673″
	111°09′18.459″


三、交通位置：矿区到临县玉坪乡有463县级公路相通，玉坪乡至兴县县城、离石市、岢岚县县城均有S218省道相连，另有S50太临高速从矿区北侧经过，G59呼北高速从矿区西侧经过，交通条件较为方便

四、自然地理：本区地处晋西黄土高原，属暖温带半干旱大陆性季风气候，四季分明。春季干旱少雨，夏季炎热多雨，秋季温度适中，冬季寒冷干燥且多西北风。年平均降水量为521mm，年平均气温8.8℃。霜冻期为9月中旬至次年4月下旬，全年无霜期为170天。最大冻土深度达1.08m。

五、以往工作：2003-2007年，山西省第三地质工程勘察院在矿区东侧的湍水头一带进行了铝土矿普查，提交了《山西省临县湍水头铝土矿普查地质报告》。

六、工作区地质：勘查区出露地层有奥陶系中统上马家沟组，石炭系中统本溪组、上统太原组，二叠系下统山西组、下统下石盒子组、上统上石盒子组、上统石千峰组，新近系上新统和第四系中上更新统。勘查区构造简单，为一向西倾斜，倾角2—12°的单斜构造。工作区主矿种为铝土矿。

七、目的任务：在全面收集、总结分析该区以往地质成果的基础上，采用地质测量（水工环测量）、物探测井、钻探工程、取样测试等有效技术方法组合，完成普查地质工作。

八、主要工作量：1:10000地质测量（简测），1:10000水、工、环地质测量（简测），钻探16645m，浅井20m，控制测量，1:2000实测地质剖面，测井，样品分析测试等。

九、控制经费：1486.56万元。
十、预期成果：通过普查工作，初步查明区内铝土矿的成矿地质背景及控矿因素，初步查明矿体的形态、产状、厚度、延伸及矿体间的相互关系，初步查明矿石的物质组成、矿石类型等，提交中型铝土矿矿床一处，提交《山西省临县阳泉村矿区铝土矿普查报告》及相关附图、附表。

包15：山西省古交市耿家庄矿区铝土矿普查项目简介

一、项目名称：山西省古交市耿家庄矿区铝土矿普查

二、工作范围：工作区位于古交市35°方向直距约3.9km处的耿家庄一带，行政区划隶属于古交市河口镇管辖。工作区地理坐标为(CGCS2000坐标系)：东经：112°09′33.585″～112°11′46.247″，北纬：37°56′00.870″～37°59′12.411″，面积6.8205km2，工作区范围由28个拐点坐标连线圈定。
勘查区拐点坐标一览表

	点号
	CGCS2000坐标系

	
	直角坐标3°带
	直角坐标6°带
	经纬度坐标

	
	X
	Y
	X
	Y
	L
	B

	1
	4206665.000 
	37601850.000 
	4206665.000 
	19601850.000 
	112°09′33.720″
	37°59′12.411″

	2
	4206665.000 
	37603600.000 
	4206665.000 
	19603600.000 
	112°10′45.419″
	37°59′11.698″

	3
	4204000.000 
	37603645.000 
	4204000.000 
	19603645.000 
	112°10′45.880″
	37°57′45.262″

	4
	4204020.000 
	37605115.000 
	4204020.000 
	19605115.000 
	112°11′46.098″
	37°57′45.303″

	5
	4200800.000 
	37605160.001 
	4200800.000 
	19605160.001
	112°11′46.247″
	37°56′00.870″

	6
	4200800.000 
	37604080.000 
	4200800.000 
	19604080.000 
	112°11′02.031″
	37°56′01.317″

	7
	4201100.000 
	37604080.000 
	4201100.000 
	19604080.000 
	112°11′02.187″
	37°56′11.045″

	8
	4201260.000 
	37604030.000 
	4201260.000 
	19604030.000 
	112°11′00.223″
	37°56′16.254″

	9
	4201460.000 
	37603900.000 
	4201460.000 
	19603900.000 
	112°10′55.004″
	37°56′22.793″

	10
	4201480.000 
	37603830.000 
	4201480.000 
	19603830.000 
	112°10′52.148″
	37°56′23.470″

	11
	4202040.000 
	37603830.000 
	4202040.000 
	19603830.000 
	112°10′52.439″
	37°56′41.629″

	12
	4202040.000 
	37604070.000 
	4202040.000 
	19604070.000 
	112°11′02.266″
	37°56′41.531″

	13
	4202460.000 
	37604070.000 
	4202460.000 
	19604070.000 
	112°11′02.485″
	37°56′55.150″

	14
	4202560.000 
	37603950.000 
	4202560.000 
	19603950.000 
	112°10′57.623″
	37°56′58.442″

	15
	4203160.000 
	37603850.000 
	4203160.000 
	19603850.000 
	112°10′53.840″
	37°57′17.939″

	16
	4203800.000 
	37603460.000 
	4203800.000 
	19603460.000 
	112°10′38.199″
	37°57′38.853″

	17
	4204055.000 
	37603055.000 
	4204055.000 
	19603055.000 
	112°10′21.743″
	37°57′47.287″

	18
	4204155.000 
	37603300.000 
	4204155.000 
	19603300.000 
	112°10′31.830″
	37°57′50.430″

	19
	4204542.000 
	37603125.000 
	4204542.000 
	19603125.000 
	112°10′24.862″
	37°58′03.050″

	20
	4204542.000 
	37603470.000 
	4204542.000 
	19603470.000 
	112°10′38.993″
	37°58′02.909″

	21
	4204550.000 
	37603470.000 
	4204550.000 
	19603470.000 
	112°10′38.997″
	37°58′03.169″

	22
	4204875.000 
	37602820.000 
	4204875.000 
	19602820.000 
	112°10′12.540″
	37°58′13.973″

	23
	4205150.000 
	37602820.000 
	4205150.000 
	19602820.000 
	112°10′12.682″
	37°58′22.890″

	24
	4205315.000 
	37602575.000 
	4205315.000 
	19602575.000 
	112°10′02.730″
	37°58′28.341″

	25
	4205405.000 
	37602280.000 
	4205405.000 
	19602280.000 
	112°09′50.692″
	37°58′31.379″

	26
	4205560.000 
	37602240.000 
	4205560.000 
	19602240.000 
	112°09′49.133″
	37°58′36.421″

	27
	4206400.000 
	37602260.000 
	4206400.000 
	19602260.000 
	112°09′50.382″
	37°59′03.652″

	28
	4206400.000 
	37601850.000 
	4206400.000 
	19601850.000 
	112°09′33.585″
	37°59′03.817″


三、交通位置：矿区南部至河口镇有柏油路相通，河口镇至古交市有省道相通，距太原-镇城底镇铁路古东站约4.6km。距离太（原）古（交）高速公路古交收费站约5.5km，交通较为便利。

四、自然地理：本区属北温带大陆性气候，日照充足，昼夜温差大。据古交市气象资料，年最高气温达40℃，最低气温为-20℃，年均温9.5℃，年均降水量460 毫米，年平均蒸发量1025毫米，蒸发量大于降水量，雨量集中在每年的7、8、9月份。冻土深度0.5-0.8米。无霜期平均202天。
五、以往工作：工作区为以往勘查工作空白区，工作区东部进行了山西省古交市大南峪矿区铝土矿详查，该工作找矿成果显著。
六、工作区地质：工作区地表大部分被第四系黄土覆盖，仅在矿区中部沟谷中有部分基岩出露，赋存地层为奥陶系中统峰峰组、石炭系中统本溪组、上统太原组、新近系上新统、第四系中上更新统和全新统。区内总体为向南西倾斜的单斜构造，地层产状总体平缓，局部起伏较大，区内未见断层，总体构造较简单。

工作区主矿种为铝土矿，矿体产状与地层产状一致，矿体较稳定，矿石质量较好。

七、目的任务：在全面收集、总结分析该区以往地质成果的基础上，采用控制测量、专项地质测量、专项水工环地质测量、钻探、浅井、地球物理测井和岩矿试验等有效技术方法组合，完成普查地质工作。

八、主要工作量：1:10000地质测量（简测），1:10000水工环测量（简测），钻探4050m，浅井10m，控制测量，剖面线测量，物探测井，样品分析测试等。

九、控制经费：349.83万元。
十、预期成果：通过普查工作，初步查明区内铝土矿的成矿地质背景，初步查明矿体的形态、产状、厚度、规模等，初步查明矿石的物质组成、矿石类型等，提交小型铝土矿矿床一处；提交《山西省古交市耿家庄矿区铝土矿普查报告》及相关附图、附表。
包16：山西省万柏林区银角矿区铝土矿普查项目简介

一、项目名称：山西省万柏林区银角矿区铝土矿普查
二、工作范围：工作区为太原市区域内，与马头水村、马角村、甘草峁村、珍珠峁村等相邻，行政区划隶属于太原市万柏林区马头水乡管辖。普查区地理坐标为(CGCS2000坐标系)：东经：112°19′22.935″～112°25′33.804″，北纬：37°54′40.944″～37°56′06.003″。拐点坐标见下表。

勘查区拐点坐标一览表
	点号
	2000坐标系

	
	3°带（111°）
	6°带（111°）
	东经(L)
	北纬(B)

	
	横坐标X
	纵坐标Y
	横坐标X
	纵坐标Y
	
	

	1
	4201047.000
	37616313.000
	4201047.000
	19616313.000
	112°19'22.968"
	37°56'03.782"

	2
	4201243.000
	37625373.000
	4201243.000
	19625373.000
	112°25'33.781"
	37°56'06.003"

	3
	4199084.000
	37625406.000
	4199084.000
	19625406.000
	112°25'33.804"
	37°54'55.589″

	4
	4199055.000
	37623451.000
	4199055.000
	19623451.000
	112°24'13.832"
	37°54'56.332″

	5
	4199269.000
	37623375.000
	4199269.000
	19623375.000
	112°24'11.156″
	37°55'03.338″

	6
	4198574.000
	37622237.000
	4198574.000
	19622237.000
	112°23'23.849″
	37°54'40.944″

	7
	4198561.000
	37621406.000
	4198561.000
	19621406.000
	112°22'49.506″
	37°54'41.284″

	8
	4199885.000
	37617014.000
	4199885.000
	19617014.000
	112°19'51.020″
	37°55'25.567″

	9
	4200061.000
	37616327.000
	4200061.000
	19616327.000
	112°19'22.935"
	37°55'32.093"


三、交通位置：银角矿区位于太原市万柏林区西部西山腹地，地处太原盆地外沿，邻近尖草坪区马头水乡西南端，村域与周边梁背后村、河神店村、马角村等村落通过村村通柏油路、水泥路相互衔接，可连通柴化旅游公路及县乡级路网，交通条件便利。

四、自然地理：万柏林区总体地势西高东低，属北温带大陆性季风气候，四季分明，昼夜温差较大，年平均气温约 9.5℃，降水集中于夏季且年降水量偏少；银角矿区地处西山土石山区，地形起伏较大，沟谷发育，区内植被以灌草丛为主，水源条件相对一般。

五、以往工作：1956年在西山矿区进行了煤矿精查勘探工作；1956在西山矿区西铭、杜儿坪进行了煤矿精查勘探工作，对本区地层及含煤地层进行了较详细的划分及评述。

六、工作区地质：本区属华北地层区山西地层分区吕梁山地层小区。区内出露地层有太古界、元古界、古生界寒武系、奥陶系、石炭系、二叠系，中生界三叠系及新生界第四系。本区位于祁、吕、贺山字型构造东翼的中部、阳曲－盂县纬向亚带西南部、太岳山经向构造带北延处的东侧。西山煤田为一复式向斜，轴部由近南北的“西山向斜组”构成，西陡东缓，两翼对称。北部多为地堑式断裂，东南部发育一系列呈平行带状分布的断层，走向为北东－北东东向。另外发育走向北北西的短轴褶曲，呈雁行排列。

七、目的任务：通过地质测量、水工环地质测量、浅井、钻探、岩矿测试等有效技术方法，初步查明勘查区地层层序、含矿岩系的层位、岩性、厚度、标志层、变化规律及其对矿床的控制作用；初步查明矿体数量、分布、形态、产状、规模等；初步查明矿石的矿物种类、含量、共生组合及矿石结构构造特征，矿石的化学成分、有益有害组分的种类、含量，划分矿石的自然类型和工业类型，估算铝土矿推断资源量；初步查明勘查区水文地质、工程地质、环境地质条件，划分矿床开采技术条件类型；初步查明有工业利用价值的共(伴)生矿产有用组分的种类、分布、矿体规模、物质组分、赋存状态，对达到工业品位的共(伴)生关系并进行资源量估算。
八、主要工作量：1:10000地质测量（简测），1:10000水工环测量（简测），钻探4300m，浅井240m，控制测量，剖面线测量，样品分析测试等。

九、控制经费：394.24万元。
十、预期成果：通过普查工作，初步查明区内地层、构造特征及其对矿床的控制作用；初步查明矿体数量、分布、形态、产状、规模等；初步查明矿石的种类、含量、共生组合及结构构造特征，初步查明勘查区水文地质、工程地质、环境地质条件，估算推断资源量，提交《山西省万柏林区银角矿区铝土矿普查报告》及相关附图、附表等，提交可供进一步工作的铝土矿矿床一处。

包17：山西省汾西县季家庄矿区铝土矿普查项目简介

一、项目名称：山西省汾西县季家庄矿区铝土矿普查

二、工作范围：普查区位于汾西县城160度方向，方向直距约11.5km处的团柏乡季家庄村一带，行政区划隶属于汾西县团柏乡管辖。其地理坐标为东经：111°33′11.138″～111°35′34.839″、北纬：36°31′47.479″～36°34′06.504″，矿区范围由4个拐点坐标连线圈定。工作区面积13.9km2。
勘查区拐点坐标一览表

	序号
	CGCS2000坐标系

	
	3°带
	6°带
	经纬度坐标

	
	中央子午线111°
	中央子午线111°
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	经度
	纬度

	1
	4044500.473
	37553010.684
	4044500.473
	19553010.684
	111°35′30.912″
	36°31′47.479″

	2
	4044496.944
	37549533.391
	4044496.944
	19549533.391
	111°33′11.138″
	36°31′48.035″

	3
	4048132.965
	37549536.782
	4048132.965
	19549536.782
	111°33′12.115″
	36°33′45.987″

	4
	4048786.553
	37553081.941
	4048786.553
	19553081.941
	111°35′34.839″
	36°34′06.504″


三、交通位置：普查区距汾西县城约11.5km，北东部有黎永高速，村镇间有“村村通”公路相通。距离本区最近的火车站位于霍州市西北部，与本区直线距离约11.6km，交通尚属便利。

四、自然地理：本区属典型大陆性气候，本区气温以6、7、8三个月最高，极端最低气温-27.5℃，最高气温39.5℃。一般10月底开始结冻，至翌年3月底或4月初开始解冻，冻结深度1m左右。雨季集中在7、8、9三个月，年平均降水量为530mm，年平均蒸发量1977 mm。地震基本烈度值为Ⅷ。
五、以往工作：2009年由山西省第三地质工程勘察院在山西省汾西县麻姑头进行预查工作，提交的《山西省汾西县麻姑头铝土矿远景区预查地质报告》，全区平均品位：三氧化二铝64.14%，二氧化硅14.61%，三氧化二铁2.47%，铝硅比4.39。全区平均厚度1.75米。报告估算铝土矿334？资源量9595.77万吨。估算共生矿产硬质黏土矿334？资源量22760.76万吨。伴生镓资源量7513吨。本次普查区位于麻姑头铝土矿远景区预查区的东南部。

六、工作区地质：矿区内赋存的地层由老到新发育有：奥陶系中统峰峰组，石炭系中统本溪组、上统太原组、第四系上更新统和全新统。勘查区地质构造较简单，总体上为一向西北倾斜的单斜构造，倾角5°-12°，局部有波状起伏。工作区主矿种为铝土矿，铝土矿矿体规模为大型，矿体产状与地层产状一致，矿体较稳定，矿石质量较好，矿石平均品位Al2O3：63.45%；SiO2：11.81%；Fe2O3：2.37%；TiO2：2.01%；A/S：5.71。矿体平均厚度1.70m。

七、目的任务：在全面收集、总结分析该区以往地质资料的基础上，采用地质测量、水工环地质测量、物探测井、浅井、钻探工程、取样测试等有效技术方法组合，完成普查地质工作。

八、主要工作量：1:10000地质测量（简测），1:10000水工环测量（简测），钻探7200m，浅井100m，控制测量，剖面线测量，物探测井，样品分析测试等。

九、控制经费：620.56万元。

十、预期成果：通过普查工作，初步查明矿体(床)地质特征，初步查明矿石的种类、含量、共生组合及结构构造特征，估算推断资源量，提交《山西省汾西县季家庄矿区铝土矿普查报告》；提交大型铝土矿矿床一处。

包18：ADDIN CNKISM.UserStyle太原市城市地质安全风险调查评价与区划项目简介

一、项目名称：太原市城市地质安全风险调查评价与区划
二、工作范围：工作区位于山西省中部，为太原市六城区所辖行政区范围叠加清徐县、阳曲县城镇开发边界集中区域，面积2168.3km2，工作区四至坐标(CGCS2000坐标系)为东经112°13'17.347"～112°47'14.548"，北纬37°27'24.909"～38°11'42.289"。工作区主要拐点坐标见下表。
勘查区拐点坐标一览表

	点号
	CGCS2000坐标系

	
	3°带（111°）
	6°带（111°）
	北纬(B)
	东经(L)

	
	横坐标Y
	纵坐标X
	横坐标Y
	纵坐标X
	
	

	1
	4229971.287
	38384648.939
	4230491.099
	19647454.237
	112° 40' 59.606"
	38°11' 42.289"

	2
	4215993.390
	38393591.925
	4216807.815
	19656845.718
	112° 47' 14.548"
	38°04' 13.011"

	3
	4193998.599
	38391977.709
	4194768.922
	19655940.752
	112° 46' 20.234"
	37°52' 19.117"

	4
	4148175.726
	37626169.972
	4148175.726
	19626169.972
	112° 25' 33.578"
	37°27' 24.909"

	5
	4162051.035
	37607891.067
	4162051.035
	19607891.067
	112° 13' 17.347"
	37°35' 03.191"

	6
	4201179.143
	37611917.152
	4201179.143
	19611917.152
	112° 16' 23.100"
	37°56' 10.261"

	7
	4224322.869
	38372314.341
	4224446.147
	19635308.080
	112° 32' 36.501"
	38°08' 33.168"


三、交通位置：工作区范围内交通发达，城区的路网结构以网状为主，呈环形放射状，形成了以太原为中心横贯全省向四周辐射，连接省内外的公路格局。总之，太原市交通便利，辐射范围大。

四、自然地理：工作区位于太原盆地北部，地理上西、北、东三面环山，中南部为河谷平原，整个地形北高南低呈簸箕状，地形起伏较大，属温带半干旱大陆性气候，工作区多年平均气温10.5℃，多年平均降水量为428.9mm。

五、以往工作：从上世纪七十年代至今，项目区内开展了大量的基础地质、水文地质、工程地质、遥感地质、地质灾害调查、地质灾害精细化调查、自然灾害风险普查、“双评价”、地球物理勘探和地球化学勘探以及城市地质（综合地质）等多项地质工作。

六、工作区地质：工作区内地层出露由老到新为下古生界(寒武系、奥陶系)、上古生界(石炭系、二叠系)、中生界三叠系、新生界(新近系、第四系)。

七、目的任务：评价太原市城市地质安全危险底数和城市历史地质安全问题发展趋势，客观认识城市地质风险大小，开展城市地质安全风险评价区划，建立城市地质安全数据库和三维模型，建设城市地质安全风险防控系统，支撑服务城市科学防灾减灾，保障城市建设和运行安全，并形成《山西省城市地质安全风险调查评价与区划技术指南》。

八、主要工作量：1:25000水文地质调查（简测）、工程地质调查（简测）、地质灾害调查（草测）；1:10000水文地质调查（简测）、工程地质调查（简测）、地质灾害调查（草测）；1∶10000遥感解译、野外查证；InSAR数据处理；浅层地震测量666点；地质雷达560km；微动地震测量200km；工程地质钻孔2000m；波速测试2000m；探井900m；GNSS E级网控制点；标准贯入试验；水样全分析与测试；压缩、抗剪、容重、三轴剪切、湿陷性、自由膨胀率、易溶盐等岩土样品分析与测试；工程点测量；城市地质三维可视化模型建设；城市地质安全风险防控系统建设；专题研究（太原市不良岩土体、地面塌陷风险、活动断裂、东西山采空区与地质灾害、地面沉降、工程地质标准地层划分、数据标准化与城市地质安全数据基座建设及技术指南编制）。
九、控制经费：3446.26万元。

十、预期成果：《太原市城市地质安全风险调查评价与区划报告》及附图、附件；太原市不良岩土体、地面塌陷风险、活动断裂、东西山采空区与地质灾害、地面沉降、工程地质标准地层划分及数据标准化与城市地质安全数据基座建设专题研究；太原市城市地质三维模型；城市地质安全风险防控系统建设；《山西省城市地质安全风险调查评价与区划技术指南》。

第六部分  合同原则
本合同原则仅限参考，以实际签订合同为准
采  购  人：      山西省自然资源厅      （以下简称需方）
成交供应商：                            （以下简称供方）
    供方在山西佰辰建设项目管理有限公司组织的2026年度首批公益性地质勘查铝土矿基础类项目招标中成交                              ，经供需双方协商一致，签订本合同。                                                    

一、服务名称

供方向需方提供                            项目服务。

二、合同总金额

人民币（大写）：                       
      （小写）：¥            元

此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化。

三、服务款支付

本合同签订后，拨付合同总金额的30%，项目工作量过半并经监理单位核实后，再下达40%；完成项目验收后，根据项目管理有关规定和专家意见，结算剩余经费。

四、售后服务及承诺

1、按照招标文件要求、投标文件的承诺和供方所做的其他承诺提供各项服务；

2、依据有关地质勘查规程、规范、规定、省地质勘查项目相关管理办法及批准的实施方案（设计）开展项目；

3、保证严格执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

五、服务

1、服务日期：自本合同签订之日起至地质勘查项目任务书规定的项目完成时间止；

2、服务地点：地质勘查项目任务书规定的工作区范围。

六、交验

依据有关地质勘查规程、规范、规定、省地质勘查项目相关管理办法及批准的实施方案（设计）进行项目验收。

七、需方责任

1、及时办理付款手续；

2、协助供方办理有关事宜；

3、对合同条款及价格负有保密义务。

八、供方责任

1、所供服务均为投标文件承诺，符合国家相关规定；

2、供方负责安全生产一切事务，并承担全部安全责任；

3、严格依据投标文件及相关承诺，对项目进行售后服务。

九、违约责任

1、供方未按批准的实施方案（设计）及有关规范、规程施工，造成质量或者安全事故的，所发生的一切费用由供方承担；

2、无正当理由，供方没有在规定的时间内完成工作任务，需方将按日扣除项目总费用2‰的违约金；

3、供方因故没有完成勘查任务，需方将根据实际完成情况进行工作量认定并决算；

4、供方由于泄密而造成需方损失的，需方可在评估的基础上，要求供方对损失进行全额赔偿。
十、不可抗力、合同解除
供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者解除合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十一、争议解决

因履行合同所引起的有关争议，合同当事人可以协商或者调解解决。合同当事人放弃协商、调解或者协商调解不成的，可以向合同签署地所在法院提起诉讼。在诉讼期间，合同及其附件继续履行。

十二、合同生效及其他

1、合同由供需双方代表签章确认后，即行生效；

2、本合同一式   份，供方持    份，需方持   份，采购代理机构存    份，财政厅备案    份；

3、合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的前提下协商解决。协商结果以“纪要”形式作为合同附件，与合同具有同等效力。

十三、下列文件为本合同不可分割部分

1、招标文件；

2、投标文件；

3、供方所做的其他承诺。

采购人（章）：                      成交供应商（章）：

法人代表：                          法人代表：

委托代理人：                        委托代理人：

地址：                              地址：

电话：                              电话：

开户银行：                          开户银行：

账号：                              账号：

行号：                              行号：
日期:                               日期：

第七部分  投标文件部分格式
封面

2026年度首批公益性地质勘查铝土矿基础类项目
项 目 编 号：
招 标 编 号：

投标文件

第   包
供应商全称：                     （加盖单位公章）
法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）
年   月   日

第一部分 资格证明文件
1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

以上内容提供《供应商信用承诺书》

2.本项目特定资格条件（复印件加盖公章）；

3.供应商代表证明；

4.基本账户开户证明或基本存款账户信息（复印件加盖公章）
5.投标保证金的缴纳（回执单复印件或保函（保险）复印件加盖公章）

供应商信用承诺书（格式）

致：山西省自然资源厅

供应商名称（自然人姓名）：                  
统一社会信用代码（身份证号码）：            
法定代表人（单位负责人）：                  
联系地址和电话：                            
为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序；树立诚实守信的政府采购供应商形象；本单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动（项目名称：             ，项目编号：            ，包号：     ）；严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规；依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。

我单位（本人）郑重承诺；我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺函的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用中国网站不存在失信惩戒、重点关注和风险提示信息；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（八）未曾作出虚假政府采购承诺；

（九）未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
（十）未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（十一）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿承担一切法律责任；接受政府采购监管部门和其他机关的审查和处罚。

供应商名称：                   （加盖公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字或盖章）  

日  期：      年    月    日

法定代表人（负责人）身份证明书

致：山西省自然资源厅
（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人（负责人）有效的身份证正反两面复印件
	
	


供应商名称：                                （加盖公章）  

法定代表人（单位负责人）：                （签字或盖章）

日期：年   月   日
法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商全称）（法人代表姓名、职务）代表我单位授权在下面签字的（委托代理人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称、项目编号、包号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

    本授权书于  年   月    日签字生效,特此声明。

附委托代理人有效的身份证正反两面复印件

	
	


供应商名称：                      （加盖公章）

法定代表人（单位负责人）：                     （签字或盖章）

委托代理人：                      （签字或盖章） 

日期：   年   月   日

第二部分 报价文件
1.开标一览表；

2.分项报价表（格式自拟）。
开标一览表

	项目名称
	

	项目编号
	

	包号
	

	供应商名称
	

	总报价
	大写：        .  

小写：        元

	合同履约期限
	

	备   注
	


注:（1）报价应包括招标文件所规定的采购范围的全部内容；

（2）报价的内容可以根据供应商实际情况增加；

（3）合同履约期限应满足招标文件中前附表的相关要求。

（4）如有分项报价供应商可自主填报，无格式要求。

供应商名称：                   （加盖公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字或盖章）  

日  期：      年    月    日

第三部分 商务及技术文件
1.投标函；

2.商务及技术偏离表；

3.供应商基本情况表；

4.技术、服务方案（供应商自行编制，包括但不限于第四部分“评标标准和评标方法”中要求的内容，并点对点应答)；
5.自2021年以来完成同类项目案例汇总表

6.自2021年以来完成同类项目案例及相关证明资料（复印件加盖公章，同类项目要求见评审内容、方法及标准）；

7.团队成员情况表；

8.项目负责人简历表；
9.设备配备情况表

10.政府采购相关政策要求；

11.供应商认为需要提供的其他商务技术材料。
投 标 函

致：山西省自然资源厅
贵单位的                项目（项目编号：       ）第     包招标文件（包括更正、补充、答疑、变更文件，如有）我方已收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标：
1． 我们接受招标文件的所有的商务技术要求和相关条款的规定。

    2．我们同意按照招标文件第二章“供应商须知及前附表”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止时间起计算的   90   日历天，在此期间，本招标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本招标文件在此期间之后将继续保持有效。

    3．我们同意提供要求的有关本次投标的所有资料，并声明所提交的资料是准确的和真实的。

4．我们理解，投标报价不能作为中标的唯一依据和保证。

5、我们承诺本次投标所产生的任何费用由我单位自行承担。

所有有关本次投标的一切往来联系方式为：

地址：                            邮编：                      

电话：                            传真：                      

授权代表姓名：

授权代表联系电话：        （办公）         （手机）

E-mail：

供应商名称：                                   （加盖公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字或盖章）  

日  期：      年    月    日

商务及技术偏离表
项目名称：

项目编号：

包    号

	序号
	服务内容
	招标文件商务及技术规范、要求
	投标文件

对应商务及技术

规范、要求
	偏离情况
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 


注：1、供应商可根据本招标文件中各包的商务、技术要求编制此表，在此表中客观真实的做出响应，并根据响应情况在偏离情况中填写“无偏离”“负偏离”“正偏离”，若供应商认为完全满足招标文件中的商务及技术要求，可直接在此表任意位置填写“完全满足”；

2、供应商对招标文件中实质性的负偏离将导致投标被拒绝。

供应商名称：                   （加盖公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字或盖章）  

日  期：      年    月    日

供应商基本情况表
	单位名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传 真
	
	电子邮件
	

	单位负责人
	姓 名
	
	电 话
	

	成立时间
	
	员工总人数
	

	营业执照号
	
	单位类型
	

	注册资本
	
	总资产
	

	净资产
	
	资信等级
	

	基本账户开户银行
	

	基本账户账号
	

	经营范围
	

	资质证书
	

	供应商关联企业情况（包括但不限于与供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	单位简介
	可另页



	备注
	


供应商名称：                   （加盖公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：       （签字或盖章）  

日  期：      年    月    日

自2021年以来完成同类项目案例汇总表
	序号
	项目名称
	签订时间
	完成时间
	中标金额
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


自2021年以来完成同类项目案例及相关证明资料
（序号：    ）

	项目名称
	

	采购人名称
	

	采购人联系人及电话
	

	合同签订时间
	

	完成时间
	

	项目概况及履约阶段情况
	

	备注
	


注：本表后附内容具体请按照对应评分标准提供。

团队成员情况表

	序号
	姓名
	职务
	职称
	专业
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：本表后附内容，具体请按照对应评分标准提供。

项目负责人简历表

	姓 名
	
	性  别
	
	年  龄
	

	职 务
	
	职  称
	
	学  历
	

	参加工作时间
	

	职称证书编号
	
	从事专业工作年限
	

	已完成同类项目业绩

	项目名称
	业主单位
	项目完成
时间
	项目验收情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：本表后附内容具体请按照对应评分标准提供，业绩部分如果对应评分办法没有要求可不填写。
设备配备情况表

	序号
	设备名称
	规格/型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：根据项目实际情况填写拟投入设备清单。

政府采购相关政策要求

（如不涉及可不提供）
1.中小企业声明函

（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加
（单位名称）  的  （项目名称）   采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业）承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

    ......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：             （加盖公章）
 日    期： 
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的  项目（项目编号：    ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

                                企业名称：        （加盖公章）

日   期：              

3.监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加                单位的              项目采购活动提供本单位制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：             
（加盖公章）
                           日    期： 
4.节能产品明细表

	序号
	产品名称
	制造商
	产品

型号
	节能产品认证

证书号
	认证证书

有效截止日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的扫描件。
5.环境标志产品明细表

	序号
	产品

名称
	制造商
	注册

商标
	产品

型号
	环境标志产品认证

证书号
	认证证书

有效截止日期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的扫描件。

6.所投报的计算机预装正版操作系统，软件产品为正版软件

	序号
	软件

名称
	开发商
	注册

商标
	版本号
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


7.所响应信息安全产品属于《信息安全产品强制性认证目录》中的产品

	序号
	产品

名称
	制造商
	注册

商标
	产品

型号
	认证证书

证书号
	认证证书

有效截止日期

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


提供有效认证证书的扫描件。
8.商品包装符合“商品包装政府采购需求标准（试行）”、“快递包装政府采购需求标准（试行）”声明函

本单位郑重声明，依据《关于印发 <商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）的规定，本单位参加
             项目（项目编号：         ）采购活动提供货物的包装，符合上述标准要求。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：           

日 期：                        

9.本国产品标准的声明

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
供应商认为需要提供的其他商务技术材料

第八部分  相关附件

附件1：质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：                                        


地址：                    邮编：                                  

联系人：                  联系电话：                              

授权代表：                                          


联系电话：                                            


地址：                   邮编：                                   

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      

质疑项目的编号：               包号：                 

采购方名称：                                         


采购文件获取日期：                                           

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         


事实依据：                                          


法律依据：                                          


质疑事项2                                          
四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               


签字（签章）：                   

公章：                

日      期：            


质疑函制作说明

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2：投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：                                               


地     址：                             邮编：         

法定代表人/主要负责人：                                     


联系电话：                                             


授权代表：             联系电话：                  


地     址：                             邮编：         


被投诉人1：                                           

地     址：                             邮编：          

联系人：               联系电话：                      

被投诉人2                                          

相关投标人：                                           

地     址：                             邮编：          

联系人：               联系电话：                      

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：                                        


采购项目编号：                 包号：              

采购方名称：                                           

代理机构名称：                                         

采购文件公告：是/否 公告期限：                                 


采购结果公告：是/否 公告期限：                        

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日，向                   质疑
质疑事项为：                                


采购方/代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：                                       

事实依据：                                         

法律依据：                                          

投诉事项2                                          

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：                                               


签字（签章）：                   

公章：               

日       期：              

投诉书制作说明

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


